Informe Semestral

Junio / 2011

Informe de Seguimiento de Programa Conjunto Gobernanza Económica Democrática

El Informe de Seguimiento se presenta al Secretariado del F-ODM semestralmente.  El reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero de cada año (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre).

Introducción

El F-ODM define el seguimiento como un proceso continuo de recopilación y análisis de información sobre el programa conjunto, especialmente en lo referente a los indicadores sustantivos (es decir, indicadores de actividad, producto y resultados). Hacer un seguimiento del programa conjunto conlleva una colección sistemática y análisis de datos e información y la comprobación del progreso sustantivo efectuado por el programa conjunto se hace a partir del análisis de indicadores específicos, medibles, fiables, alcanzables y concretos en el tiempo (SMART por sus siglas en inglés).

El informe semestral de seguimiento busca principalmente utilizar las herramientas de gestión habituales (financiera y sustantiva) a nivel nacional y de programa con el fin de minimizar la carga de trabajo para los equipos de los programas conjuntos. Asimismo, el informe recoge ciertos indicadores temáticos genéricos dirigidos a agregar la información a nivel temático y a mejorar la información sobre la contribución de los programas conjuntos al logro de los ODM, la Eficacia en el Desarrollo y la iniciativa Unidos en la Acción.

El informe se divide en tres partes: 1) identificación y situación del programa conjunto, 2) progreso del programa conjunto, y 3) Objetivos de Desarrollo del Milenio 4) Indicadores temáticos.

Sección 1: Identificación y Situación del Programa Conjunto

La siguiente sección está diseñada para proporcionar una visión general breve y concisa del programa conjunto. Está dividida en los siguientes subapartados:

- Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

En este subapartado se debe identificar el programa conjunto completando la información requerida (nombre, país, ventana temática, etc.). Asimismo, se debe proporcionar toda la información relevante y actualizada disponible acerca de los beneficiarios del programa desagregado por género y grupos étnicos.

- Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Este subapartado pide una actualización del marco de seguimiento y evaluación de cada programa conjunto.  Este marco se refiere al marco incluido en el documento del Programa Conjunto y que posiblemente fue revisado durante el periodo de inicio del programa.

- Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Este subapartado pide una actualización de actividades completadas a la fecha basándose en el marco de resultados del programa conjunto; igualmente se pide una estimación de información financiera sobre las cantidades previstas, comprometidas y desembolsadas. La tabla se refiere al cumplimiento acumulado total del Programa Conjunto hasta la fecha final del periodo al que se refiere el informe.

Sección 2: Progreso del Programa Conjunto

La segunda sección del informe está dirigida a describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos: 1) la colaboración interinstitucional entre organismos (Unidos en la Acción) y, 2) la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra.

- Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Este subapartado pide una breve descripción general del progreso en la ejecución de las actividades, la generación de productos y el logro de los resultados previstos. También se espera que describa los principales obstáculos, tanto internos como externos, para la puesta en práctica del programa conjunto, así como las acciones a tomar para su superación.

- Coordinación Interinstitucional y Unidos en la Acción

Este subapartado debe ser completado por la Oficina del Coordinador Residente. Su objetivo es reunir toda la información relevante acerca de la contribución del programa conjunto al trabajo interinstitucional y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y tres indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa ‘One UN’.

- Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recoger información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva.

- Communication e Incidencia

Esta sección destacará los esfuerzos desarrollados en las áreas de comunicación e incidencia de los programas conjuntos, examinando la contribución de estos trabajos al avance de los ODM y de los resultados de desarrollo previstos. Se prestará especial atención a la comunicación de resultados obtenidos a través de intervenciones específicamente dirigidas a la incidencia en políticas, sobre alianzas creadas para este propósito y participación ciudadana. Estos aspectos proporcionarán información relevante en torno a los diversos enfoques metodológicos aplicables a la ejecución de programas, iniciativas de movilización social, transparencia y rendición de cuentas.

Sección 3: Objetivos de Desarrollo del Milenio

La tercera sección del informe tiene como objetivo obtener información agregada sobre la contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

El principal objetivo del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. Este subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus  metas. Asimismo, deberá usted seleccionar los indicadores más adecuados dentro del marco de SyE de su programa conjunto para medir el grado de cumplimiento de las metas del Milenio.

Sección 4: Indicadores Temáticos

Esta subsección forma parte integral del informe de seguimiento y tiene como objeto obtener información agregada en resultados para las 8 ventanas temáticas del F-ODM y los ODM.

En ella se encuentran indicadores que miden el progreso sustantivo de las diferentes ventanas del F-ODM. La información se pide también de forma acumulativa como en el resto de las secciones de reporte de seguimiento.

Los indicadores temáticos se sustentan en una variedad de conceptos y definiciones que dependen de elementos tales como el contexto nacional o el propio del programa conjunto. El Secretariado reconoce la complejidad que esto conlleva en la medición de las variables y aconseja de forma general utilizar cuando sea posible la definición internacional más generalizada que se emplee en el campo temático en el que se trabaje. Cuando esto no sea posible se pide que se utilicen una nota explicativa de qué tipo de definiciones se están usando para las diferentes variables a medir (nacionales, locales, etc.).

Los indicadores temáticos fueron construidos analizando todos los marcos de seguimiento y evaluación de los programas conjuntos en cada una de las ventanas (resultados, productos, indicadores, naturaleza de los beneficiarios de los programas, etc.). Este análisis arrojo que la mayoría de los programas concentraban su contribución en 3 o 4 resultados de desarrollo por casa ventana temática y por lo tanto los indicadores no están diseñados para capturar toda la casuística de los programas conjuntos en su detalle sino de manera general.

De nuevo, usted encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva y numérica correspondiente a su programa conjunto específico. El formato de informe ha sido diseñado para capturar, procesar y analizar información agregada.

El Secretariado se hace cargo de que en algunos casos las informaciones requeridas no se encuentren disponibles dado el momento de implementación en el que se encuentre el programa conjunto en este preciso momento. Si este es el caso recomendamos que comiencen los preparativos con el tiempo suficiente para poder suministrar dicha información en el próximo periodo de reporte.

Reporte de Seguimiento

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

- Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

| Fecha de Presentación: 20-07-2011 Presentado por: Ricardo Yorg Cargo: Coordinador del Programa Conjunto Organización: PNUD Información de contacto: ricardo.yorg@undp.org |  | País: PARAGUAY Ventana Temática: Gobernanza Económica Democrática |
| --- | --- | --- |
| N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDG 1910 Título: Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua potable y saneamiento |  | N.º Informe: 4 Periodo del Informe: 1er. semestre 2011 (Enero a Junio). Duración del Programa: 3 años. |
| Organizaciones de la ONU Participantes PNUD UNICEF OPS OIT |  | Socios para la Ejecución Secretaría Técnica de Planificación (STP) Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) Secretaría del Ambiente (SEAM) Ministerio de Industria y Comercio (MIC/Rediex) Gobernación de Boquerón. Municipalidad de Filadelfia. Municipalidad de Mcal. Estigarribia. Gobernación de Caazapá. Municipalidad de Abaí. Municipalidad de Moisés Bertoni. Secretaría de la Mujer (SM). Instituto Nacional del Indígena (INDI). Universidad Nacional de Asunción (UNA). Universidad Católica de Asunción (UCA). |
| Resumen Presupuestario Estimado |
| Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha | PNUD: 1.514.510 UNICEF: 981.623 OPS: 590.105 OIT: 555.762 Total 3.642.000 |
| Presupuesto Total Transferido hasta la fecha | PNUD: 803.836 UNICEF: 374.784 OPS: 461.919 OIT: 365.623 Total 2.006.162 |
| Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado) | PNUD: 655.077 UNICEF: 277.609 OPS: 447.381 OIT: 265.497 Total: 1.645.564 |
| Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado) | PNUD: 552.135 UNICEF: 178.828 OPS: 369.590 OIT: 217.945 Total: 1.318.498 |

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

BENEFICIARIOS

Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna “alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.

En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”.

Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del periodo de reporte en el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene una meta de beneficiarios a los que cubrir durante la implementación del programa conjunto. En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un número de beneficiarios a los que debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo de reporte.

Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas durante la vida del programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el periodo anterior de reporte (julio-diciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de reporte actual (Enero-Junio) el programa conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Esto quiere decir que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias directas en el reporte a presentar. El numero que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro descendiente se refiere a individuos y no a grupos.

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”

|  | Hombres | Hombres de grupos étnicos | Mujeres | Mujeres de grupos étnicos | Niños | Niñas | Instituciones nacionales | Instituciones Locales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destinatarios previstos | 1360 | 76 | 1360 | 85 | 0 | 0 | 35 | 400 |
| Destinatarios alcanzados | 1420 | 50 | 688 | 17 | 0 | 0 | 30 | 341 |

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

|  | Hombres | Hombres de grupos étnicos | Mujeres | Mujeres de grupos étnicos | Niños | Niñas | Instituciones nacionales | Instituciones Locales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destinatarios previstos | 2.244.410 | 55.020 | 2.251.723 | 53.288 | 477.766 | 462.083 | 8 | 247 |
| Destinatarios alcanzados | 2.244.410 | 27.510 | 2.251.723 | 26.644 | 477.766 | 462.083 | 7 | 247 |

Obs.: Instituciones locales son los Gobiernos locales (Departamentos y Municipalidades).  El número de mujeres y hombres previstos corresponde a todos los habitantes de los departamentos y municipalidades del país.

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Este marco de monitoreo correspondiente al periodo reportado incorpora las mejoras realizadas por el equipo del programa Conjunto con el apoyo de la experta en Monitoreo y Evaluación. Se revisaron indicadores, metas, métodos de recolección y de verificación de acuerdo tanto a las necesidades del sector en el país como a la viabilidad en términos de recursos disponibles por el Programa Conjunto y la factibilidad socioeconómica de implementación en el país. Cabe resaltar que el marco ha sido confeccionado basado en el escenario de que la extensión de 10 meses solicitada al F ODM es aprobada.

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia Respons | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas |
| 1.1 Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD | 1.1.1 En el cuarto semestre del proyecto se contará con la primera Evaluación Rápida de Calidad de Agua (ERCA) de Sistemas. | No existe | Informe de Evaluación de la Calidad del Agua a nivel nacional, elaborado. | Se ha elaborado, procesado y sistematizado los ERCAs de sistemas y de pozos. Las informaciones están consolidadas. Queda pendiente el análisis final del ERCA de pozos excavados. | Documento del informe final en formato impreso y digital. | Elaboración de informes mensuales de avance. | OPS | Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) dedican recursos a cumplir con estas actividades e informan al PC. Uno de los principales supuestos es que el Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan Nacional del Sector. |
|  | 1.1.2 En el segundo semestre del PC, la DGEEC cuenta con un cuestionario único para el sector de AP&S elaborado intersectorialmente, y validado con la población meta. | Actual Cuestionario de la Encuesta de Hogares. | Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector agua y saneamiento, actualizado y validado. | Meta alcanzada. La DGEEC cuenta con el cuestionario único para el sector de agua y saneamiento, en el segundo semestre del PC, acorde a las guías del JMP. | Documento cuestionario de encuesta. www.undp.org.py/ | Elaboración de informes mensuales de avance, incluyendo aspectos relativos a la incorporación de la perspectiva de género | UNICEF | Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector. |
|  |  |  |  |  | Relatoría de los talleres de validación. Informe de la encuesta a la población meta. |  |  |  |
|  | 1.1.3 Para el primer año se cuenta con el Inventario Nacional de Recursos Hídricos actualizado. | Se cuenta con una base de datos en planilla Excel. | Sistema informático del Inventario Nacional de RR.HH instalado en la SEAM | Meta alcanzada. Sistema conteniendo el Inventario Nacional de Recursos Hídricos Instalado en la SEAM | Página WEB de la SEAM (www.seam.gov.py/recursoshidricos) | Elaboración de informes mensuales de avance | PNUD |  |
|  | 1.1.4 Para el 3er. Semestre se cuenta con el Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento | El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS año 1998. | Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento | Meta alcanzada. Se cuenta con el Informe y el mismo fue socializado y distribuido. Motivó la creación de la DAPSAN. Sirve como base para lineamiento de políticas del sector. | Documento del análisis sectorial http://www.undp.org.py/v3/admin/ fckeditor/editor/filemanager/connectors /aspx/images/file/Actualizacion Analisis Sectorial de Agua y Saneamiento de Py.pdf | Elaboración de informes mensuales de avance. | OPS |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia Respons | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD | 1.1.5 Para el 5to semestre, se cuenta con el Informe de cumplimiento de las metas del milenio. | Se cuentan con informes de cumplimiento de ODM | Contar con un informe de requerimientos presupuestarios para alcanzar los ODM | Realizado el análisis de la encuesta de agua potable y saneamiento y ERCA necesarios para el cálculo de la brecha para llegar a la meta ODM | Documento del informe sistematizado y publicado | Elaboración de informes mensuales de avance. | PNUD |  |
|  | 1.1.6 Número de talleres realizados de difusión del PC y sus resultados. | No aplica. | 8 talleres nacionales y 6 locales | 2 talleres nacionales y 6 locales. 1 foro realizado por el “Día Mundial del Agua 2011” | Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico. Informe de viajes | Informes talleres realizados c/ lista de participantes desagregados por sexo. | PNUD |  |
|  | 1.1.7 Para finales del 3er. Año se cuenta con un Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo y se implementa en el gobierno central y en al menos 2 Dptos. | Sistemas de información dispersas y aisladas y de acceso restringido. | Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo sobre fuentes y sistemas de A&P, implementada en el gobierno central y en al menos 2 Dptos. | Se creó un Comité Técnico Interinstitucional para supervisar la Actividad. Elaboración de un inventario de sistemas de información existentes en las diferentes instituciones relacionadas con servicios de agua y saneamiento en proceso en forma conjunta coordinada con SENASA y DAPSAN. | Sistema en funcionamiento a través de la página WEB de DAPSAN. | Elaboración de informes mensuales de avance. | UNICEF |  |
| 1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas | 1.2.1 Talleres y reuniones implementados Propuestas de cambio normativo. | No aplica. | Realización de 8 talleres a nivel nacional y 10 reuniones de discusión. | Meta alcanzada Se realizaron 8 talleres y 10 reuniones de discusión entre instituciones públicas y la sociedad civil, en las que se analizó el marco regulatorio actual. | Relatorías de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico Documento con nuevas propuestas | Elaboración de informes por taller. | PNUD |  |
|  | 1.2.2 Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento presentado para el año 3. | No existe el Plan Nacional. Análisis Sectorial como lineamientos de Política. | Contar con una Política y un Plan para el sector. | Consultora en proceso de contratación y presupuesto en proceso de revisión para cubrir la actividad. | Documento con la Política y el Plan con perspectiva de genero Actas del proceso licitatorio | Elaboración de informes bimestral de avance. | PNUD |  |
|  | 1.2.3. Propuesta de normativa y proceso administrativo | Marco regulatorio vigente. | 2 propuestas de regulaciones a ser presentadas en el tercer año. | Fueron elaboradas 4 propuestas que están siendo revisadas por las instituciones del sector en. 1 Anteproyecto de reglamentación de la Ley N° 3239/07 de RRRHH. TOR de armonización de las propuestas de leyes sobre RRHH | Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico. Listado de participantes de los talleres y reuniones. | Elaboración de informes mensual de avance. | PNUD |  |
|  | 1.2.4. Para el año 2, se dispondrá de propuestas de cambios legales y administrativos con perspectiva de género. | Legislación actual existente | Propuesta de normativa y proceso administrativo, elaborados y socializado. | Meta alcanzada. Se están realizando actividades adicionales para el refuerzo de la perspectiva de género y étnico. | Documento conteniendo propuestas de cambios legales y administrativos. | Elaboración de informes parciales trimestral y final. | OIT |  |
|  | 1.2.5 Talleres y reuniones de discusión, promoción y cabildeo de propuestas ante poderes públicos competentes | No aplica. | 3 talleres y 10 reuniones de discusión. | TORs para el/la consultor/a a contratar validados. Lanzamiento del Concurso depende de las propuestas de cambios legales validadas. | Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico. | Elaboración de informes bimensuales de avance. | PNUD |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia Respons | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. OIT | 1.3.1. Para el 1er semestre del año 3, se dispondrá de un Programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión en A y S de los gobiernos locales. | No existe. | Plan y herramientas de capacitación diseñados y elaborados. | Plan elaborado y herramientas de capacitación en ajuste. | Set de materiales en formato impreso y digital para las capacitaciones. | Elaboración de informes mensuales de avance. | OPS |  |
|  | 1.3.2 Para el segundo año del proyecto se tendrá un plan de capacitación sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria y será implementada en dos gobernaciones. | No existe | Plan de capacitación en metodologías de uso intensivo de mano de obras y contratación comunitaria, realizados. | Se cuenta con el plan de capacitación y materiales en proceso de validación para implementar los talleres que están supeditados a la actividad 1.3.3 | Documento del Plan de capacitación Documento de sistematización de los talleres. Número de talleres realizados y participantes a los mismos. | Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad. | OIT |  |
|  | 1.3.3. En el 1er semestre del año 3, se implementará el Plan de capacitación en proyectos de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y 3 municipalidades | No existe | Plan de capacitación de proyectos de agua y saneamiento implementada en 3 municipalidades y 2 gobernaciones | TOR realizados para facilitador de talleres de capacitación. | Informes de talleres realizados y listados de participantes. | Elaboración de informes mensuales de avance. | UNICEF |  |
|  | 1.3.4. Plan de capacitación sobre contratación local con micro y pequeñas empresas locales diseñado e implementado en instituciones de nivel central y en al menos 3 municipalidades | Marco normativo vigente sobre contrataciones públicas. | Un Plan de Capacitación e implementación en al menos 3 municipalidades y a nivel central. | TORs de la consultoría presentado al Comité de Gestión y revisado con funcionarios del SENASA | Documento conteniendo el Plan diseñado y relatoría de talleres de capacitación. | Informes bimestral de avance. | PNUD |  |
|  | 1.3.5. Talleres de consulta con la sociedad civil en programas y proyectos en A&S, en al menos 3 municipal. | No aplica. | Realización de talleres en al menos 3 municipalidades | Consultora en proceso de contratación y presupuesto en proceso de revisión para cubrir la actividad. | Documento de las relatorías de los talleres realizados. | Elaboración de informes bimestral de avance. | PNUD |  |
|  | 1.3.6 Para el año dos del PC, 14 comunidades de 3 municipalidades contarán con planes de inversiones. | No se cuenta con línea de base. | Planes de inversiones en 14 comunidades de 3 municipalidades en base al PIAR, elaboradas. | Meta alcanzada. Adicionalmente se ha capacitado a funcionarios de SENASA y gobiernos locales del Dpto. de Boquerón en la herramienta. Actualmente en proceso de implementación de la PIAR en 9 comunidades indígenas del distrito de Mcal. Estigarribia. | N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos. Documento sistematizado de la recolección de datos, mapas y planes de inversión. Documento de sistematización | Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad. | OIT |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia Respons | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF | 1.4.1. Para el segundo año del Programa, se contará con un Plan de capacitación y será implementado en 15 talleres en al menos 60 juntas de saneamiento | No existe un plan de capacitación en SENASA. | Al menos 60 Juntas y Asociaciones de Juntas capacitadas en técnicas de gestión y de mantenimiento de sistemas. | Meta alcanzada. Se ha implementado el Plan de capacitación en 8 talleres con técnicos de SENASA, para 82 Juntas de Saneamiento y 4 Asociaciones de Junta de Saneamiento. Plan de capacitación a Comisiones de saneamiento en proceso. | Set de materiales impresos y en formato digital. El listado de los participantes a los talleres e informe de talleres | Elaboración de informes mensuales. | OPS |  |
|  | 1.4.2 Para el año tres, se dispondrá de una propuesta de modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento para las Juntas de Saneamiento, y será difundida en talleres. | Legislación y modelos de contratos actuales. | Modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento elaborada y difundida. | Se cuenta con el concurso de un consultor nacional. Propuesta en proceso de elaboración a través de talleres de difusión y discusión en SENASA y gobiernos locales de Boquerón. | Nro. de talleres realizados y listado de participantes a los mismos. | Elaboración de informes mensuales | OIT |  |
|  | 1.4.3. Al finalizar el proyecto se habrá validado y aplicado en 3 tipos de sistema, una guía metodológica para el desarrollo de Planes de Seguridad del Agua (PSA). | Los prestadores no cuentan con guías metodológicas para elaborar planes de seguridad. | Guía metodológica para elaborar plan de seguridad para tres tipos de sistemas, construida y divulgada. | Se han presentado los PSA en las comunidades de Abai y Pilar. El PSA para comunidades indígenas en proceso, a ser implementado en el distrito de Mcal. Estigarribia. Se cuenta con el apoyo de un agente comunitario para las traducciones al idioma autóctono. | Guías y manuales en formato impreso y digital El listado de los participantes a los talleres . Documentos conteniendo la validación y sistematización de cada uno de los sistemas | Elaboración de informes mensuales | OPS |  |
| 1.5 Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT | 1.5.1 Modalidad de participación público-privada diseñada para el tercer año. | Alianzas público-privadas existentes en el sector de AP&S | Contar con un documento de participación público-privada | Meta alcanzada. Documento finalizado, validado y publicado. | Documento con nueva modalidad de participación público-privada. | Elaboración de informes mensuales | PNUD |  |
|  | 1.5.2 En el segundo semestre del año dos, experiencias de otros países acerca de tipos de alianzas innovadoras, serán transferidas en eventos de difusión. | Experiencias de alianzas nacionales e internacionales. | Experiencias de otros países, acerca de tipos de alianzas innovadoras, en participación pública-privada del sector agua y saneamiento, difundidas. | Meta alcanzada. Documento finalizado, validado y publicado. | Documento de la sistematización de los eventos realizados. Listado de participantes a los eventos. | Elaboración de informes mensuales | OIT |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia Respons | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. |
| 2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. | 2.1.1 Realización de encuestas de calidad y grupos focales realizadas en 3 distritos. | No existe. | Realización de encuestas en al menos 3 distritos y de 9 grupos focales con usurarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil. | Se ha aplicado encuestas a usuarios del sistema de Avai, Bertoni, Mcal. Estigarribia y Central. Se han aplicado encuestas a proveedores de Avaí, Bertoni, Central, Mcal. Estigarribia. Se han desarrollado 3 grupos focales y una entrevista en profundidad a usuarios de las comunidades. Se ha hecho un análisis de la Encuesta Indígena y la Encuesta Nacional de Agua y Saneamiento 2009. | Documento de análisis de la Encuesta comunitaria Indígena y la Encuesta Nacional de agua y saneamiento 2009 Plan de análisis de las encuestas, Informes de grupos focales y entrevistas en profundidad. Fichas aplicadas de entrevistas y encuestas aplicadas. Filmaciones de los grupos focales. | Informes cuali – cuantitativo de los servicios de agua y saneamiento de la población seleccionada | PNUD | Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a agua y saneamiento. Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de la gestión por parte de las instituciones del Gobierno Nacional e inclusive de los Gobiernos Locales para con la ciudadanía. |
|  | 2.1.2 Organizaciones de la sociedad civil de tres municipios involucradas en la realización de la auditoría social, para el año 4. | No existe. | Informe de auditoría social sobre servicios de agua potable y saneamiento y un informe de promoción de la participación ciudadana | TORs validados por el Comité de Gestión e integrados con la actividad 2.1.3. Esta actividad está prevista realizar acompañando las obras a ser ejecutadas para el año 4. | Informe sobre auditoría social. Informe sobre participación ciudadana. Registro de participantes con información desagregada por sexo. | Informes periódicos de avance. | PNUD |  |
|  | 2.1.3 Personas y organizaciones que participan en talleres sobre rendición de cuentas, para el año 4. | No existe. | Un Plan de capacitación en rendición de cuentas diseñado e implementado en 2 Gobernaciones y 4 Municipalidades. | TORs validados por el Comité de Gestión e integrados con la actividad 2.1.2. Esta actividad está prevista realizar acompañando las obras a ser ejecutadas para el año 4. | Informe sobre rendición de cuentas. Registro de participantes con información desagregada por sexo. | Informes periódicos de avance. | PNUD |  |
| 2.2 Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción, desarrollada. | 2.2.1 Comunidades que elaboran mapas de riesgo y planes de acción, para el año 3 y 4. | No existe. | Contar con mapas de riesgos y planes de acción para 2 Gobernaciones y 4 Municipalidades. | Se cuentan con resultados del ERCA de sistemas y de pozos someros, como insumos para mapas de riesgos. A ser implementado en coordinación con la OPS. | Documentos con los mapas de riesgo y planes de acción. | Informes periódicos de avance. | PNUD |  |
|  | 2.2.2. Para el segundo semestre del año dos, se identificarán modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento. | Modelos y tecnologías utilizadas en el país. | Modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento identificadas y sistematizadas. | Meta alcanzada. Se cuenta con la sistematización de las tecnologías y modelos en agua y saneamiento, utilizados en el país hasta la fecha Los resultados fueron presentados en un taller nacional. | Informe sobre tecnologías identificadas. | Informes mensuales de avance | UNICEF |  |
|  | 2.2.3 Para el segundo semestre del año dos, se diseñará un Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento y será implementado en 3 municipios y dos gobernaciones. | Planes de comunicación de las agencias. | Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento diseñado e implementado. | En proceso de selección de la consultora. | Informe sobre la implementación del Plan de Comunicación | Informes mensuales de avance | UNICEF |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia Respons | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento, diseñado e implementado en distritos seleccionados |
| 3.1 Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. | 3.1.1. Una sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, realizado para el 1er. año. | No existe. | Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo. | Meta alcanzada. Informe presentado sobre mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo. | Informe sobre el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión. | Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital | PNUD | Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento. |
|  | 3.1.2 Un modelo financiero para gobiernos departamentales y municipales, elaborado para el tercer año. | No existe | Contar con un modelo financiero para tres distritos | Se ha elaborado una propuesta de modelo financiero y se ha presentado a 4 municipios, 2 gobernaciones y 3 organismos del gobierno Central (SENASA, DAPSAN, ESSAP) | Documentos del Modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional. Listado de participantes en las presentaciones a los gobiernos locales y central. Documento de presentación a las autoridades. | Informes periódicos de la consultoría | PNUD | Riesgo político derivado de proceso eleccionario municipal. |
| 3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. | 3.2.1 Un Plan y estructura financiera, realizado para el tercer año. | No existe. | Contar con una estructura financiera para 3 distritos | Se ha elaborado los términos de referencia para la contratación de una empresa consultora para la implementación de la estructura financiera. Presupuesto estimado y cronograma de actividades. | Documento del Plan y estructura financiera | Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web. | PNUD |  |
|  | 3.2.2. Plan de capacitación diseñado e implementado en al menos 2 gobernaciones y 3 municipalidades | No existe. | Plan de capacitación diseñado e implementación en 2 distritos de Caazapá y 2 distritos de Boquerón | Se cuenta con el plan de capacitación enfocado a la captación y movilización de recursos de financiamiento, mediante la realización de 17 talleres en los distritos previstos. | Relatorías de las capacitaciones. | Informes periódicos. Informes finales de las actividades. | PNUD |  |
| 4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados |
| 4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. UNICEF | 4.1.1 Al final de proyecto se contará con un Sistema de Vigilancia de la Calidad del agua adoptado a nivel nacional y validado en 3 municipalidades blanco del proyecto. | No se cuenta con un sistema de control y vigilancia de la calidad del agua | Metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua, construido y validado. | El convenio entre el MSPyBS y el ERSSAN se encuentra para la firma. Se ha elaborado la estrategia de descentralización de la vigilancia a través de laboratorios de calidad de agua regionales y en proceso de implementación. | Documento del acuerdo interinstitucional entre ERSSAN y MSPyBS. Software del sistema de vigilancia y control, instalado en la web. | Elaboración de informes mensuales | OPS | Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente aceptadas, con vistas a la replicabilidad de las acciones. Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados. |
|  | 4.1.2. Para el 1er semestre del 3er año, se contará con nuevas tecnologías para agua potable identificadas y diseñadas. | Resultados de la Sistematización de Tecnologías en agua utilizadas en el país. | Contar con al menos dos nuevas tecnologías. | Actividad unificada con la 4.1.3 Consultoría en implementación con SENASA. Primer informe de avance entregado. | Propuestas de nuevas tecnologías en agua aprobadas y validadas. | Elaboración de informes mensuales | UNICEF |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia Respons | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. UNICEF | 4.1.3. Para el 1er semestre del 3er año, se contará con nuevas tecnologías para saneamiento identificadas y diseñadas | Resultados de la Sistematización de Tecnologías en saneamiento utilizadas en el país. | Contar con al menos dos nuevas tecnologías. | Actividad unificada con la 4.1.2 Consultoría en implementación con SENASA. Primer informe de avance entregado. | Propuestas de nuevas tecnologías en saneamiento aprobadas y validadas. | Elaboración de informes mensuales | UNICEF |  |
|  | 4.1.4 Para el primer semestre del año tres, se contará con herramientas para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento. | No existe. | Metodología de bajo costo e intensiva en empleo, incorporada en las tecnologías de agua y saneamiento. | Se cuenta con el asesoramiento de un experto internacional de la OIT. Metodología PIIE (Programa Intensivo de Incorporación del Empleo) en proceso de elaboración | Materiales impresos y digitales sobre metodologías. | Informes de Avance e informe final. | OIT |  |
|  | 4.1.5 Para fines del 3er año se contará con la construcción de sistemas de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de Caazapá. | No existe. Se aplicarán modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales. | Construcción de al menos 10 modelos replicables en agua y saneamiento. | Pasa para el año 4. | Sistemas de agua y saneamiento construidos | Informe y recepción de obras, registro fotográfico. | PNUD |  |
|  | 4.1.6 Para fines del 3er año se contará con la construcción de sistemas de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del chaco central. | No existe. Se aplicarán los modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales. | Construcción de al menos 4 modelos replicables en agua y saneamiento. | Pasa para el año 4. | Sistemas de agua y saneamiento construidos | Informe y recepción de obras, registro fotográfico. | UNICEF |  |
|  | 4.1.7 Para el segundo semestre del año tres, miembros de 10 comunidades rurales de la Región Oriental, se capacitarán para la aplicación de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo en programas pilotos. | No existe. | Integrantes de 10 comunidades rurales dispersas capacitadas en el uso de metodología intensiva en empleo. | Pasa para el año 4. | Documento de sistematización de talleres. | Informes de Avance e informe final, Planillas de asistencia a talleres. | OIT |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia Respons | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. UNICEF | 4.2.1 En el 1er. semestre del año 3, Miembros de 14 comunidades se capacitan para incorporar el uso de metodología intensiva de empleo para mantenimiento de las obras, con perspectiva de género. | No existe | Integrantes de 14 comunidades capacitadas en uso de metodología intensiva en empleo para el mantenimiento de las obras. | Pasa para el año 4. | Documento de sistematización de talleres. | Informes de Avance e informe final. | OIT |  |
|  | 4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas, para el tercer año. | No existe. | Por lo menos 10 comunidades rurales capacitadas en gestión de agua y saneamiento. | Pasa para el año 4. | Contar con las guías o manuales para la capacitación Listas de beneficiarios de la capacitación. | Informe de Capacitaciones. | PNUD |  |
|  | 4.2.3. Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para gestión en agua y saneamiento. | No existe. | Por lo menos 4 comunidades indígenas capacitadas en gestión de agua y saneamiento. | Pasa para el año 4. | Contar con las guías o manuales para la capacitación Listas de beneficiarios de la capacitación. | Informe de Capacitaciones. | UNICEF |  |
|  | 4.2.4 Para el 2do. Semestre del 3er año se contará con los promotores de salud de 10 comunidades, capacitados para brindar apoyo a la ejecución de obra. | Línea de base: Las comunidades no cuentan con conocimientos para la gestión sostenible de las obras de agua potable y saneamiento. | Las promotoras y promotores de salud de las 10 comunidades rurales dispersas e indígenas han sido capacitada al final del PC en prácticas de gestión sostenibles de los sistema de A y S | Pasa para el año 4. | Contar con las guías o manuales para la capacitación. Listas de participación de la capacitación a los promotores de salud de las 10 comunidades | Elaboración de planillas mensuales | OPS |  |

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Nota: La información relativa al presupuesto asignado a las actividades se mantiene de acuerdo a la planificación original a la espera de la aprobación de extensión y por tanto a la reprogramación presupuestaria remitida al F ODM.

| Productos del Programa | Actividad | AÑO | ORGANISMO NNUU | Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | Monto Total Previsto | Monto Total Compromet. | Monto Total Desembols. | % Cumplim. |
| Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. | 1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional. | X | X |  | OPS | 88.300 | 81.242 | 74.757 | 92% |
|  |  |  | X |  | UNICEF | 14.000 | 13.311 | 13.311 | 95% |
|  | 1.1.2 Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento (*1) | X |  |  | UNICEF | 5.401 | 5.420 | 5.420 | 100% |
|  | 1.1.3 Actualización del inventario nacional de RRHH | X |  |  | PNUD | 20.000 | 20.017 | 20.017 | 100% |
|  | 1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento | X |  |  | OPS | 109.370 | 109.312 | 109.312 | 100% |
|  | 1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2) | X | X |  | PNUD | 80.000 | 73.279 | 73.279 | 92% |
|  | 1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2) | X | X |  | UNICEF | 19.599 | 19.599 | 19.599 | 100% |
|  | 1.1.6 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres. | X | X | X | PNUD | 42.980 | 40.691 | 40.691 | 95 % |
|  | 1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos. |  | X | X | UNICEF | 100.000 | 0 | 0 | 0 % |
|  | TOTAL PRODUCTO 1.1 |  |  |  |  | 479.650 | 362.871 | 356.386 | 76 % |

| Productos del Programa | Actividad | AÑO | ORGANISMO NNUU | Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | Monto Total Previsto | Monto Total Compromet. | Monto Total Desembols. | % Cumplim. |
| Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas | 1.2.1 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente. | X | X | X | PNUD | 25.000 | 3.599 | 3.599 | 14 % |
|  | 1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género. | X | X | X | PNUD | 30.000 | 884 | 884 | 3 % |
|  | 1.2.3 Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector privado. | X |  |  | PNUD | 75.000 | 74.174 | 74.174 | 99 % |
|  | 1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias. | X |  | X | OIT | 109.000 | 48.104 | 45.103 | 44 % |
|  | 1.2.5 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas. |  |  | X | PNUD | 15.000 | 0 | 0 | 0 % |
|  | TOTAL PRODUCTO 1.2 |  |  |  |  | 254.000 | 126.761 | 123.760 | 50 % |
| Capacidades de gestión de los gobiernos nacion. y sub nacion.s en cuanto al diseño e implement. de programas y proyectos en el sector A&S fortalecidas –OIT | 1.3.1 Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural. | X | X | X | OPS | 24.000 | 2.869 | 1.542 | 12% |
|  | 1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e implementación del plan de capacitación en 30 talleres | X | X |  | OIT | 113.804 | 72.380 | 36.500 | 63,60 |
|  | 1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en Agua y saneamiento. | X | X | X | UNICEF | 48.530 | 2.405 | 2.405 | 4,96 |
|  | 1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos 10 talleres | X | X | X | PNUD | 40.000 | 492 | 492 | 0 |
|  | 1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas. | X | X | X | PNUD | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades (*). | X | X |  | OIT | 62.819 | 58.695 | 58.695 | 93,44 |
|  | PRODUCTO 1.3 |  |  |  |  | 369.153 | 136.841 | 99.634 | 37 % |

| Productos del Programa | Actividad | AÑO | ORGANISMO NNUU | Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | Monto Total Previsto | Monto Total Compromet. | Monto Total Desembols. | % Cumplim. |
| Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF | 1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres | X | X | X | OPS | 77.000 | 84.063 | 55.596 | 109% |
|  | 1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres | X | X | X | OIT | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 25% |
|  | 1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS. | X | X | X | OPS | 70.630 | 48.108 | 47.493 | 68% |
|  | PRODUCTO 1.4 |  |  |  |  | 163.630 | 136.171 | 107.089 | 83% |
|  | 1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas (a ser ejecutado con la actividad 3.1.2) |  |  | X | PNUD | 20.000 | 0 | 0 | 0% |
|  | 1.5.2 6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras | X | X |  | OIT | 28.000 | 18.769 | 10.098 | 67% |
|  | PRODUCTO 1.5 |  |  |  |  | 48.000 | 18.769 | 10.098 | 39% |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.314.433 | 781.412 | 696.966 | 59% |

| Productos del Programa | Actividad | AÑO | ORGANISMO NNUU | Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | Monto Total Previsto | Monto Total Compromet. | Monto Total Desembols. | % Cumplim. |
| Ciudadanía fortal. para la promoción y protección de sus derechos, la particip. en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. | 2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades. | X | X | X | PNUD | 65.001 | 51.927 | 21.204 | 80% |
|  | 2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad). |  | X | X | PNUD | 52.000 | 0 | 0 | 0% |
|  | 2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos tres municipalidades |  | X | X | PNUD | 20.000 | 925 | 925 | 5% |
|  | PRODUCTO 2.1 |  |  |  |  | 137.001 | 52.851 | 22.128 | 39% |
| Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada. | 2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan a la salud. ( | X |  |  | PNUD | 75.000 | 52.388 | 46.688 | 70% |
|  | 2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas | X | X |  | UNICEF | 61.000 | 61.540 | 61.540 | 101% |
|  | 2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión | X | X | X | UNICEF | 68.692 | 0 | 0 | 0% |
|  | PRODUCTO 2.2 |  |  |  |  | 204.692 | 113.928 | 108.228 | 56% |
| TOTAL |  |  |  |  | 341.693 | 166.779 | 130.357 | 49% |

| Productos del Programa | Actividad | AÑO | ORGANISMO NNUU | Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | Monto Total Previsto | Monto Total Compromet. | Monto Total Desembols. | % Cumplim. |
| Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. | 3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países. | X |  |  | PNUD | 52.009 | 42.854 | 42.854 | 82% |
|  | 3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales. | X | X | X | PNUD | 35.670 | 3.544 | 3.544 | 10% |
|  | PRODUCTO 3.1 |  |  |  |  | 87.679 | 46.399 | 46.399 | 53% |
| Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. | 3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades. |  | X | X | PNUD | 114.945 | 12.136 | 5.861 | 11% |
|  | 3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades. | X | X | X | PNUD | 82.321 | 24.803 | 24.803 | 30% |
|  | PRODUCTO 3.2 |  |  |  |  | 197.266 | 36.939 | 30.664 | 19% |
| TOTAL |  |  |  |  | 284.945 | 83.338 | 77.063 | 29% |

| Productos del Programa | Actividad | AÑO | ORGANISMO NNUU | Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | Monto Total Previsto | Monto Total Compromet. | Monto Total Desembols. | % Cumplim. |
| Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. | 4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades. | X | X | X | OPS | 71.299 | 28.718 | 4.747 | 40% |
|  | 4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas. |  | X | X | UNICEF | 71.300 | 33.500 | 0 | 47% |
|  | 4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas. |  | X | X | UNICEF | 71.300 | 33.500 | 0 | 47% |
|  | 4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas. |  | X | X | OIT | 49.000 | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental. |  |  | X | PNUD | 174.062 | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central. |  |  | X | UNICEF | 306.605 | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.1.7 Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental. |  |  | X | OIT | 16.500 | 0 | 0 | 0% |
|  | PRODUCTO 4.1 |  |  |  |  | 760.066 | 95.718 | 4.747 | 13% |
| Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. | 4.2.1 Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas. |  |  | X | OIT | 15.000 | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad. |  |  | X | PNUD | 25.000 | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad. |  |  | X | UNICEF | 61.600 | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras). |  |  | X | OPS | 15.000 | 0 | 0 | 0% |
|  | PRODUCTO 4.2 |  |  |  |  | 116.600 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL |  |  |  |  | 876.666 | 95.718 | 4.747 | 11% |

| Productos del Programa | Actividad | AÑO | ORGANISMO NNUU | Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | Monto Total Previsto | Monto Total Compromet. | Monto Total Desembols. | % Cumplim. |
| Otros | TOTAL PROGRAMÁTICO |  |  |  |  | 2.817.737 | 1.127.247 | 909.133 | 40% |
|  | Evaluación intermedia |  | X |  | PNUD | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Evaluación final |  |  | X | PNUD | 23.000 | 0 | 0 | 0% |
|  | Contratación de personal | X | X | X | OIT | 76.581 | 33.214 | 33.214 | 43% |
|  |  | X | X | X | PNUD | 148.800 | 164.005 | 116.939 | 110% |
|  |  | X | X | X | UNICEF | 79.377 | 78.726 | 48.637 | 99% |
|  |  | X | X | X | OPS | 78.300 | 58.351 | 50.179 | 75% |
|  | Alquiler y Misceláneos | X | X | X | OIT | 30.596 | 14.596 | 14.596 | 48% |
|  |  | X | X | X | PNUD | 119.642 | 49.198 | 49.198 | 41% |
|  |  |  | X | X | UNICEF | 10.000 | 5.089 | 3.397 | 51% |
|  |  |  | X | X | OPS | 17.600 | 5.450 | 1.785 | 31% |
|  | Misiones nacionales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Misiones Internacionales | X | X | X | OIT | 2.104 | 1.151 | 1.151 | 55% |
|  | Agency Management Support | X | X | X | OIT | 36.358 | 14.588 | 14.588 | 40% |
|  | TOTAL GESTIÓN Y COSTOS INDIRECTOS | X | X | X | PNUD | 99.080 | 34.935 | 34.935 | 35% |
|  |  | X | X | X | UNICEF | 64.218 | 24.519 | 24.519 | 38% |
|  |  | X | X | X | OPS | 38.605 | 29.268 | 24.179 | 76% |
|  |  |  |  |  |  | 824.263 | 518.316 | 422.543 | 63% |
|  | TOTAL PROGRAMA CONJUNTO |  |  |  |  | 3.642.000 | 1.645.564 | 1.318.498 | 45% |

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

- Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

a.

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar:

- Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

- Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

El Programa Conjunto asegura coordinación de agencias involucradas mediante reuniones interagenciales semanales. Por otra parte se llevan a cabo reuniones mensuales de carácter consultivo y de análisis con el Comité de Gestión.

La Coordinación entre los dos PCs existentes en Paraguay se ha visto reforzada gracias a las consultas permanentes entre los coordinadores de ambos PCs así como a la especialista en Coordinación recientemente asignada en la Oficina del Coordinador Residente cuya asignación principal es el apoyo a los PCs. Por otra parte, los dos PCs contrataron una consultora para el diseño y mejora del Plan de Monitoreo y Evaluación.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

| Indicadores | Valor de Referencia | Valor a la fecha | Medios de Verificación | Métodos de Recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución |  | 5 gestiones financieras | Convenio, contratos, informes parciales y final Convenio. Informe final, sistematización Listado de participantes Plan de Comunicación del PC | Reuniones interagenciales y del Comité de Gestión. Presentaciones realizadas. Seminario realizado. Consultora seleccionada. |
|  |  | 4 gestiones de planificación | Lista de participantes Informes de viajes Registro fotográfico Actas de compromiso | Reuniones y presentaciones realizadas. Recorrido y reuniones con las comunidades indígenas. Reunión con las autoridades locales. |
| Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM |  | 4 estudios | TORs y convenio. Informes parciales y final. Difusión en prensa. | Reuniones interagenciales técnicas. Toma de muestras y procesamiento. Presentación realizada y validación en terreno. Reuniones técnicas. |
|  |  | 2 diagnósticos | Actas de reuniones técnicas. Documento final. Documentales | Presentación realizada. Trabajo en el terreno. |
| Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM |  | 17 misiones | Informes de reuniones. Informes de misiones. | Talleres ejecutados. Presentaciones realizadas |

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- Gestión financiera: Ejecución conjunta de 1.1.2 y 1.1.5.1 encuesta de cobertura (PNUD y Unicef); ERCA (OPS, UNICEF y PNUD); Implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD); Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF); PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD).

- Gestión de Planificación: Plan 2011 presentada a las autoridades locales en 4 municipios y 2 gobernaciones y a DAPSAN (UNICEF, OPS, OIT, PNUD); Proceso de selección de comunidades del distrito de Mcal. Estigarribia (UNICEF, OIT); Con nuevas autoridades del gobierno central para presentación del programa y plan 2011 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD); Calendarización y distribución de los talleres: unificación y/o complementación.

- Estudios analíticos: Análisis del ERCA de sistemas y  pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD); Cuestionario de encuesta de cobertura (PNUD, Unicef, OPS y OIT); Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones (OPS y UNICEF); análisis de nuevas tecnologías en A&S. UNICEF, PNUD.

- Diagnósticos: Sistematización de tecnologías de agua potable y saneamiento (UNICEF y OPS); Análisis del Marco Regulatorio (OPS, UNICEF, OIT, PUND).

- Misiones: 5 misiones a Caazapá y 9 misiones a Boquerón (UNICEF, OPS, PNUD y OIT); 2 misiones (Abai y Bertoni). PNUD, OPS; 1 misión al Chaco (UNICEF, OIT)

c.	Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:	Presupuestos Contratación pública	Prestación de servicios
Otras. Especificar.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Secretaría Técnica de Planificación

Numero de reuniones del CGP: 22 en total ¿?? En seis meses? (desde el 7 de Enero a Junio de 2011)

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada

Ligeramente involucrada

Bastante involucrada

Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:   Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar.  Participación en eventos del PC, elaboración de planes de Seguridad de Agua y priorización de inversiones.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:  Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar. Participación en eventos del PC, respuesta a encuestas y grupos focales. Planes y acuerdos de mejoras con Juntas de Saneamiento PSA

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra. Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí No

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	Número

Coaliciones/redes sociales			Número 3

Grupos ciudadanos locales			Número

Sector privado				Número 4

Instituciones académicas			Número 2

Grupos de comunicación y periodistas	Número 1

Otras (usar recuadro a continuación)     	Número

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

SECCION III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

- Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.

| ODM 7 | Programa Conjunto: Resultado 1 | ODM: Meta 1 | ODM: Indicadores | Programa Conjunto: Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental | Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento. | Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento | 7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento | Plan y Estrategia sectorial elaborada participativamente con los actores del sector, bajo la coordinación del Titular del Servicio, y presentada por el Gobierno Nacional. |
|  | Programa Conjunto : Resultado 2 | ODM: Meta 2 | Indicador | Meta del PC |
|  | Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. | Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento | 7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento | Informe de auditoría social y participación ciudadana. |
|  | Programa Conjunto : Resultado 3 | ODM: Meta 3 | Indicador | Meta del PC |
|  | Esquema de financiación de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados. | Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento | 7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento | Modelo financiero público privado diseñado e implementado. |
|  | Programa Conjunto: Resultado 4 | ODM: Meta 3 | Indicador | Meta del PC |
|  | Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados. | Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento | 7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento | 10 comunidades rurales dispersas y 4 comunidades indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el programa, como modelos replicables en otras comunidades. |

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

SECCION 4: Indicadores Temáticos

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 	45

Instituciones privadas

Núm. Total	24

ONG Núm.

Total		11

Organizaciones comunitarias

Núm. Total	82

Funcionarios

Núm. Total	329

Núm. Mujeres	110

Núm. Hombres	219

Ciudadanos

Núm. Total	109

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

Otras. Especificar

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC  N/A

Sistema de abastecimiento del agua % aumento

Sistema de saneamiento % aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema nacional de información

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Presupuesto local

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional	1

Núm. Local

Normas

Núm. Nacional

Núm. Local

Planes

Nacional

Local		16

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

- Regulación de competencias y gestión integrada

- Acceso al agua potable

- Uso del agua y política de precios

- Abastecimiento y control de calidad del agua

- Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos

- Infraestructuras

- Otro. Especificar

Comentarios

Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	6.000.000

Núm. Urbano	3.000.000

Núm. Rural	3.000.000

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	24

Núm. Urbano

Núm. Rural

Instituciones públicas locales

Núm. Total	247

Núm. Urbano

Núm. Rural

Instituciones privadas

Núm. Total	192

Núm. Urbano

Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)   PARA el Año 4

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total

Núm. de comunidades urbanas

Núm. de comunidades rurales

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud

Seguridad de mujeres y niños

Mejora en los modos de vida

Escolarización infantil

Preciso asequibles

Otro. Especificar

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	 82

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

% de grupos étnicos

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total

Núm. Niños

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

% de grupos étnicos

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	 	1

Instituciones privadas	 	4

Organizaciones comunitarias	 82

Alianzas público/privadas

Otros, especificar

Núm. Nacional		1

Núm. Local		45

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

- Formación

- Transferencia de conocimientos

- Provisión de equipos

- Refuerzo de los recursos humanos

- Establecimiento de alianzas público-privadas

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 	82

Type of financial plan

- Estructuras tarifarias para el uso del agua

Fondos para préstamos y subvenciones

Mecanismos de pago por servicios medioambientales

- Otros

- Contrato de prestación de servicios, Contabilidad, Cartera morosa, registros, Asamblea anual, personería jurídica, etc.

CUADRO DE PLAN DE TRABAJO CON COLORES

|  | NO COMENZÓ |
| --- | --- |
|  | EN PROCESO |
|  | FINALIZADO |

| Metas anuales | Actividades | Organismo NNNUU | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Efecto 1 del PC: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento |
| Producto 1.1 del PC: Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD | 1.1.1. Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional | OPS |  |
|  |  | UNICEF |  |
|  | 1.1.2. Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento. | UNICEF |  |
|  | 1.1.3. Actualización del inventario nacional de recursos hídricos. | PNUD |  |
|  | 1.1.4. Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, RRHH y aspectos ambientales, financiamiento, desigualdades en la cobertura prestación de los servicios, participación pública y social, salud y promoción de la higiene | OPS |  |
|  | 1.1.5. Asistencia a la implementación de un estudio (utilizando el cuestionario de la actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF). | PNUD |  |
|  | 1.1.6. 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres Locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres. | PNUD |  |
|  | 1.1.7. Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos. | UNICEF |  |
| Producto 1.2 del PC: Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas PNUD | 1.2.1. 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente. | PNUD |  |
|  | 1.2.2. Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de AP&S con perspectiva de género. | PNUD |  |
|  | 1.2.3. Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y el sector privado. | PNUD |  |
|  | 1.2.4. Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias. | OIT |  |
|  | 1.2.5. 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas. | PNUD |  |

| Metas anuales | Actividades | Organismo NNNUU | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 1.3 del PC: Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. | 1.3.1. Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural. | OPS |  |
|  | 1.3.2. Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e, implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas | OIT |  |
|  | 1.3.3. Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento. | UNICEF |  |
|  | 1.3.4. Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales e, implementación del Plan en al menos 10 talleres. | PNUD |  |
|  | 1.3.5. Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas | PNUD |  |
|  | 1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades. | OIT |  |
| Producto 1.4 del PC: Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF | 1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres | OPS |  |
|  | 1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres | OIT |  |
|  | 1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS. | OPS |  |
| Producto 1.5 del PC: Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. | 1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas. | PNUD |  |
|  | 1.5.2 6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras. | OIT |  |

| Metas anuales | Actividades | Organismo NNUU | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Efecto 2 del PC: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público |
| Producto 2.1 del PC: Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. PNUD | 2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades | PNUD |  |
|  | 2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad). | PNUD |  |
|  | 2.1.3 5 Talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades. | PNUD |  |
| Producto 2.2 del PC: Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada | 2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan su salud. | PNUD |  |
|  | 2.2.2 Sistematización/análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas. | UNICEF |  |
|  | 2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión. | UNICEF |  |
| Efecto 3 del PC: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados |
| Producto 3.1 del PC: Modelo Financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado | 3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países. | PNUD |  |
|  | 3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales. | PNUD |  |
| Producto 3.2 del PC: Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. PNUD | 3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades. | PNUD |  |
|  | 3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades. | PNUD |  |

| Metas anuales | Actividades | Organismo de las NNNUU | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Efecto 4 del PC: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados |
| Producto 4.1 del PC: Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras Comunidades. UNICEF | 4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades. | OPS |  |
|  | 4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas | UNICEF |  |
|  | 4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas. | UNICEF |  |
|  | 4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas | OIT |  |
|  | 4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental. | PNUD |  |
|  | 4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central. | UNICEF |  |
|  | 4.1.7 Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental. | OIT |  |
| 4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada | 4.2.1 Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género | OIT |  |
|  | 4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación | PNUD |  |
|  | 4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento | UNICEF |  |
|  | 4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas | OPS |  |

# Footnotes

Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

# Comments

Sigo pensando que esto no es una meta..

Este cuadro contiene información que no se corresponde con lo que se pide. Por favor, venid por mi ofi y lo hacemos juntos.

Se ha perdido el formato de las tablas???

# Text boxes

Se está teniendo un mayor acercamiento a los gobiernos locales, para la coordinación de actividades y la implementación de acciones en el terreno con un programa de visitas de campo intensivo durante los últimos meses del periodo reportado y que se mantendrá hasta el final del Programa.

Se ha diseñado y se están haciendo importantes esfuerzos por todas las partes involucradas en mejorar la comunicación a través de la implementación de una estrategia de comunicación e incidencia del Programa Conjunto.  Esta estrategia tiene en cuenta los aspectos internos (interagencial) y externos (con las contrapartes y beneficiarios).

El Programa apoyará la STP con la contratación de un/a experto/a en materia de políticas públicas y agua y saneamiento que coordine las acciones del PC a nivel institucional organizando reuniones de alto nivel con las instituciones públicas implicadas y promoviendo el diálogo y la negociación. El/la experto/a será responsable además de establecer el enlace entre los organismos públicos del sector en distintos niveles (gobiernos locales y departamentales y a nivel central) y analizar las propuestas de cambios de ley realizadas por el Programa.

El cambio de autoridades gubernamentales y técnicos del sector en los últimos meses ha generando fluctuaciones desde el punto de vista de la apropiación así como atrasos en la implementación de actividades por parte de la contraparte. A modo de ejemplo, se destacan los cambios que tuvieron lugar en las principales contrapartes a lo largo de la ejecución del proyecto: MOPC, SENASA, DIGESA, SEAM. Cabe también destacar que recién se incorporaron nuevos Ministros en la Secretaría Técnica de Planificación, principal contraparte del Programa y miembro del Comité Directivo Nacional, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), ente líder del sector.

El retraso, la falta de continuidad y/o interrupciones en la implementación de ciertas actividades interrelacionadas provocó la pérdida de interés e involucramiento de beneficiarios y contrapartes. Por otra parte, se han generado muchas expectativas en ejecución de las obras de infraestructura a nivel de los gobiernos locales y las comunidades seleccionadas. En la búsqueda de satisfacer una mejora en agua y saneamiento, algunas comunidades beneficiarias han optado por buscar opciones alternativas con otros proyectos.

La falta de una estrategia de comunicación desde el inicio del programa no permitió una eficiente difusión del PC en la actividad 1.1.6: Ocho talleres nacionales y seis talleres locales de difusión del PC y de sus resultados. En consecuencia, no hubo suficiente entendimiento de los objetivos, resultados y productos por parte de las instituciones públicas involucradas ni de las poblaciones beneficiarias desde el comienzo del Programa lo que ocasionó una falta de apropiación de las mismas.

A lo largo de la implementación del Programa se han detectado dificultades comunicacionales a diferentes niveles: al interior de las instituciones públicas (la información no circula en los distintos estamentos de una institución); entre las instituciones a nivel central, departamental y municipal (procedimientos y tiempos diferentes); entre las Agencias y las instituciones públicas (no se maneja información oportuna y precisa). Esto ha ocasionado que decisiones tomadas o informaciones difundidas durante las reuniones no lleguen de forma oportuna a todas las partes involucradas.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

El acercamiento progresivo y la promoción del diálogo facilitados por el PC, ha provocado una mayor apropiación entre las instancias públicas del sector. Este hecho sigue quedando patente con la creciente participación y contribución de del sector público en las acciones llevadas a cabo por el Programa.

Los productos obtenidos como resultado de actividades implementadas propiciaron el delineamiento de políticas y acciones para la coordinación del sector, por ejemplo, la actualización del Análisis Sectorial, la realización de una Encuesta Nacional especializada en Agua y Saneamiento, la Evaluación Rápida de Calidad de Agua etc. Éstos son insumos que ya están siendo utilizados por instituciones del sector como referencia y punto de partida para la elaboración de estrategias que contribuyan a la gobernabilidad del sector de agua y saneamiento.

El PC contribuyó al fortalecimiento de la Unidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - USAPAS del MOPC con el objetivo de que asuma un rol rector del sector. A este respecto, el fortalecimiento del liderazgo de la entidad con respecto a los diferentes entes del sector público y agencias de cooperación en materia de agua y saneamiento es clave para la distribución, atribución y consolidación de responsabilidades entre las entidades públicas a nivel central, departamental y municipal del sector. Por otra parte, el “Análisis Sectorial” desarrollado por el PC ha generado la creación y el posicionamiento actual de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento.

La elaboración de manuales de capacitación como herramientas para el fortalecimiento de las Juntas de Saneamiento (identificados como uno de los puntos críticos para la sostenibilidad de los sistemas rurales), ha permitido que SENASA lleve a cabo capacitaciones a nivel nacional.

El PC ha conseguido un mayor involucramiento de los gobiernos departamentales y municipales así como otros actores locales (Gobernadores, Intendentes, lideres/lideresas comunitarios), hecho probado por su provisión de recursos humanos, materiales y logísticos en el acompañamiento de las actividades del Programa.

El PC ha creado espacios y encuentros de discusión de actores clave del sector lo cual ha facilitado la implementación, por parte de otras instancias, de actividades independientes al Programa.

Las regiones sanitarias han adoptado la vigilancia de la calidad de agua aportando recursos humanos y adecuando su infraestructura.

- Gobierno: Existen importantes avances como por ejemplo la consolidación del Comité de Gestión con una visión de continuidad y sostenibilidad en un Comité de Gestión del Sector; en la ejecución de actividades las contrapartes tienen mayor protagonismo (en SENASA se implementa el Plan de Capacitación a Juntas de Saneamiento con las herramientas proveídas por el PC); El ente rector asume un rol protagónico en la definición de las políticas (Convocatoria a una mesa de cooperantes), Aportes importantes a las propuestas del marco regulatorio. Existen interrupciones en este proceso cuando hay cambio de autoridades, pero se han tomado las medidas pertinentes.

- Sociedad civil: se han aplicado las encuestas, entrevistas y grupos focales y se espera el procesamiento de los resultados para su divulgación. Existe un reconocimiento al PC para las convocatorias a foros, encuentros y talleres relacionados al sector.

- Sector Privado: fundamentalmente se han hecho consultas respecto a la predisposición en la aplicación de un sistema financiero. En el sector de las aguatarías privadas se ha encontrado cierta resistencia en la aplicación de la encuesta a proveedores.

- Ciudadanía: Se tiene previsto trabajar con mayor intensidad con la ciudadanía en general en el 2° semestre del 2011. Ya se tiene diseñado un plan de comunicación al respecto. Se ha avanzado en la presentación del PSA en Pilar y Abaí.

Se ha diseñado un plan de comunicación e incidencia, cuyo objetivo general es posicionar al PC como referente principal en la formulación de una propuesta de política nacional sobre agua potable y saneamiento e incidir en la toma de decisiones de sus públicos meta. Los objetivos específicos están definidos por el tipo de audiencia al que apuntan: 1) socios del programa, “promover la comunicación interna interinstitucional a nivel estratégico”, con impacto en la sinergia de las acciones; 2) público primario “promover el empoderamiento comunitario e incidir en la formulación de la política pública”, con impacto en la sostenibilidad; y 3) público secundario “visibilizar los resultados del PC Gobernabilidad en Agua y Saneamiento”, con impacto en la formación de opinión pública.

Principales acciones implementadas: trípticos y carpetas elaboradas, sitio web en el domino del Gobierno en construcción (http://www.aguaysaneamiento.gov.py/).

Información digital publicada en http://www.undp.org.py/v3/paginas2.aspx?id=79

Se han impulsado acciones de Alineamiento Estratégico con los socios del programa: 1) se ha fortalecido la imagen institucional consensuando un nuevo nombre para el PC (“Gobernabilidad en agua y saneamiento”) y desarrollado un Manual de Normas Gráficas que ya está aplicado a publicaciones, sitio web y folletería; 2) se ha socializado información a través de la creación de una base de datos en constante actualización, con sus principales productos disponibles a través de la web y en una biblioteca física, y se constituyó el grupo interagencial de comunicadoras, que se reúne mensualmente para planificar, intercambiar información y evaluar lo ejecutado. Se ha divulgado información dirigida a los públicos primario y secundario.

3 alianzas con coaliciones/redes sociales: Movimiento “Agua y Juventud” Capítulo Paraguay; Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH); Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Capítulo Paraguay (AIDIS).

4 alianzas con el sector privado: ONG Geam (Gestión Ambiental), Consultora Avant Garde, COOPI (cooperación internacional de Italia), AVINA.

2 alianzas con instituciones académicas: Universidad Nacional de Asunción (UNA) y Universidad Católica (UCA).

1 alianza con periodistas ambientales: diario ABC

Se han presentado los resultados de los PSA (calidad del agua) en Pilar y Avaí, y está en plena etapa de implementación en dichas ciudades.

Se han realizado encuestas, entrevistas y grupos focales a usuarios y proveedores de Avaí, Moisés Bertoni, Filadelfia, Mariscal Estigarribia y ciudades del Departamento Central sobre los servicios de agua potable y saneamiento.

Los eventos realizados han sido difundidos en medios de difusión local y nacional.

- Se cuenta con un Plan de Comunicación e Incidencia que está siendo implementado desde marzo del 2011.

- Se cuenta con un Plan de Monitoreo y Evaluación mejorado.

- Se está ejecutando la cooperación de USD 280.000 del Fondo del Agua del PNUD (fondeo Sueco, con USD 100.000 adicionales para el año 2011), para el fortalecimiento institucional de DAPSAN del MOPC. Dicho proyecto es complementario a este Programa Conjunto y el MOPC propuso destinar los recursos humanos contratados de este Proyecto como  soporte técnico y de enlace al PC.

- Se ha trabado en un Plan de Mejora, una Estrategia de Sostenibilidad y una nueva Planificación del Programa Conjunto en vistas al pedido de extensión de 10 meses adicionales para asegurar  el alcance de los objetivos marcados por el Programa.

Se ha hecho el análisis de la Encuesta comunitaria indígena 2009 y la Encuesta Nacional en Agua y Saneamiento 2009 que junto con los datos procesados del ERCA son insumos para el cálculo presupuestario para cubrir la brecha entre las necesidades y las metas de los ODM.

Progreso en productos:

Dentro del marco regulatorio y políticas públicas del sector, se ha continuado avanzando mediante un proceso de consulta con las instituciones públicas sobre las propuestas de regulaciones, cambios legales y administrativos realizadas con el apoyo del PC. Asimismo, el MOPC cuenta con el apoyo de una empresa experta y con experiencia destacada para la elaboración de planes y políticas de agua potable y saneamiento orientadas a poblaciones rurales dispersas y comunidades indígenas.

El PC ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de funcionarios de gobierno central y local en gestión de proyectos de agua y saneamiento. Igualmente las Juntas de Saneamiento se han visto fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad mediante formaciones, implementadas por SENASA, en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua.

Por otra parte, y en vistas a contribuir al logro del ODM 7 en el país, el PC ha procesado información recolectada en el pasado semestre para el recién creado banco de datos sobre la calidad del agua en sistemas y pozos someros. A nivel local, dos comunidades están ya implementando los Planes de Seguridad del Agua desarrollados por el PC.

Gracias al posicionamiento y reconocimiento del PC, diferentes instancias ha contactado al Equipo del Programa para apoyar la organización de foros y encuentros sobre alianzas innovadoras del sector privado, público y comunidades. En este sentido, el PC ha organizado el foro “Día del Agua” en colaboración con la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos.

Con vistas a sondear el nivel de satisfacción de usuarios y proveedores de los servicios de agua y que participen en la toma de decisiones, el PC ha finalizado una serie de encuestas, entrevistas y grupos focales, cuyo resultado servirá de insumo para la formulación de la política del sector.

En el interés de buscar nuevos modelos de financiación de la infraestructura de sistemas de agua y saneamiento, el PC ha concluido una serie de consultas sobre la viabilidad de asociación entre los sectores público y privado (entidades financieras etc.)

Se cuenta con una base de información para el estudio e identificación de nuevas tecnologías en agua y saneamiento que servirá de base para las obras demostrativas en las comunidades seleccionadas por el PC.

El sistema de vigilancia de la calidad de agua descentralizado cuenta desde este semestre con infraestructura en 2 laboratorios regionales (Caazapá y Concepción).

El Análisis Sectorial (Act 1.1.4.) ha constituido un lineamiento para el desarrollo del Sector, en especial para el Titular del Servicio y Rector del Sector el MOPC, para la concepción de la actual DAPSAN (Ex USAPAS).

Los PSA elaborados forman un diagnóstico de los riesgos de los sistemas de agua y saneamiento estudiados. Como  resultado de los PSA, se han conformado Equipos que ejecutarán las acciones orientadas a minimizar los factores de riesgo y garantizar la seguridad en la inocuidad en el consumo del agua y la calidad del servicio.

Se ha realizado la priorización de inversiones en el sector agua potable y saneamiento para 14 comunidades de los departamentos de Caazapá (8) y Boquerón (6).

Progreso en  resultados:

En el Programa Conjunto “Gobernabilidad en Agua y Saneamiento”, se han desarrollado importantes avances durante este semestre en cuanto a la compilación y análisis de información relacionada al sector; la revisión de la normativa existente y la capacitación en materia de agua potable y saneamiento para el fortalecimiento de las instituciones públicas y de las organizaciones comunitarias encargadas de la gestión de los servicios. Asimismo se ha iniciado un proceso de dialogo a nivel de las comunidades rurales e indígenas dispersas con el objetivo de fortalecerlas y empoderarlas para la promoción y la protección de sus derechos para la toma de decisiones. Se han elaborado propuestas de marco regulatorio que están siendo debatidas con todas las instituciones involucradas, incluso generando otras propuestas.

Se han identificado esquemas de financiamiento de las obras de infraestructura, que fueron presentadas a los gobiernos locales y a instituciones del gobierno central encargadas de implementar obras de infraestructura y a ejecutarse en el componente 4, relacionado a la cobertura de los servicios de agua y saneamiento como experiencia piloto. Los modelos de gestión y las nuevas soluciones tecnológicas están en plena etapa de ejecución.

En general se considera que el Programa Conjunto está contribuyendo considerablemente a la gobernabilidad del sector en el país al fomentar el mayor involucramiento y diálogo de las instituciones públicas a nivel central y local. Gracias a este logro, se ha creado una instancia de cooperación en el sector de agua potable y saneamiento que incluye a las instituciones públicas y de cooperación internacional que trabajan en el sector en el país.