|  | Insert Fund specific logo, if applicable |
| --- | --- |

[Name of Fund]

ANNUAL programme NARRATIVE progress report

REPORTING PERIOD: 1 january – 31 December 2009

| ## Submitted by: Name: Rodrigo Mussi Title: Coordinador del Programa Conjunto (PC ) (PNUD) Organization: PNUD Contact information: rodrigo.mussi@undp.org.py |  | ## Country and Thematic Area PARAGUAY Gobernanza Económica |
| --- | --- | --- |

| ## Programme No: MDTF Office Atlas No: 62.968 ## Programme Title: Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua potable y saneamiento. |  | ## Participating Organization(s): PNUD UNICEF OPS OIT |
| --- | --- | --- |

| ## Implementing Partners: Secretaría Técnica de Planificación (STP). Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN). Secretaría del Ambiente (SEAM) Ministerio del Interior. Gobernación de Boquerón. Gobernación de Caazapá. |  | ## Programme Budget (from the Fund): For Joint Programme provide breakdown by UN Organization PNUD: 1.514.510 UNICEF: 981.623 OPS: 590.105 OIT: 555.762 Total 3.642.000 |
| --- | --- | --- |
| ## Programme Duration (in months): Start date:24/2/2009 End date: 26/2/2012 - Original end date - Revised end date, if applicable - Operational Closure Date, if applicable: Budget Revisions/Extensions: ## List budget revisions and extensions, with approval dates, if applicable |  |  |

Introduction: The Narrative Progress Report template is in line with the UNDG Standard Progress Report. Building on continued efforts made in the UN system to produce results-based reports, the progress report should describe how the activities (inputs) contributed to the achievement of specific short-term outputs during the twelve month reporting period, and to demonstrate how the short-term outputs achieved in the reporting period collectively contributed to the achievement of the agreed upon outcomes of the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fund. In support of the individual programme reports, please attach any additional relevant information and photographs, assessments, evaluations and studies undertaken or published. The information contained in the Programme Summaries and Quarterly Updates prepared by the Participating Organizations may be useful in the preparation of the Annual Narrative Progress Report. These Summaries and Updates, where applicable, are available in the respective Fund sections of the MDTF Office GATEWAY (http://mdtf.undp.org/).

Formatting Instructions: - The report should not exceed 10-15 pages. - The report should be submitted in one single Word or PDF file. - Annexes can be added to the report but need to be clearly referenced, using footnotes or endnotes within the body of the narrative. - Do not change the Names and Numbers of the Sections below.

# NARRATIVE REPORT FORMAT

# Purpose

- Provide the main outputs and outcomes/objectives of the programme. Explain how the Programme relates to the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fund.

- Explain how the Programme relates to the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fund.

Resultado (s) del UNDAF:

Efecto directo 1: Gobernabilidad democrática fortalecida.

1.1. Reforma y modernización de las instituciones del Estado.

1.2. Capacidad nacional fortalecida para la concertación, formulación, articulación e implementación de políticas para impulsar el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento.

1.3. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, con capacidades de exigir el acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad e intervenir activamente en las políticas públicas que promuevan la expansión y mejora de estos servicios.

Efectos directos del Programa Conjunto:

Efecto 1: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.

Producto 1.1: Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.

Producto 1.2: Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas.

Producto 1.3: Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.

Producto 1.4: Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad.

Producto 1.5: Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas.

Efecto 2: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

Producto 2.1: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

Producto 2.2: Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.

Efecto 3: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados.

Producto 3.1: Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.

Producto 3.2: Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.

Efecto 4: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.

Producto 4.1: Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.

Producto 4.2: Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.

# Resources

Financial Resources:

- Provide information on other funding resources available to the project, if applicable.

- Provide details on any budget revisions approved by the appropriate decision-making body, if applicable.

- Provide information on good practices and constraints in the mechanics of the financial process, times to get transfers, identification of potential bottlenecks, need for better coordination, etc.

Aunque los recursos fueron desembolsados a finales de febrero de 2009, la puesta en marcha del PC ha experimentó diversas dificultades que dieron origen a retrasos de casi 6 meses.

Human Resources:

- National Staff: Provide details on the number and type (operation/programme).

Coordinador del Programa Conjunto del PNUD, tiempo completo.

Asistente administrativo del PNUD, tiempo completo.

Consultor de UNICEF, tiempo completo.

Consultor de OPS, tiempo completo.

- International Staff: Provide details on the number and type (operation/programme)

No se dispone.

# Implementation and Monitoring Arrangements

- Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to achieve maximum impact given the operating context.

- Provide details on the procurement procedures utilized and explain variances in standard procedures.

- Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and incorporate lessons learned into the ongoing project.

- Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.

La puesta en marcha del PC ha sido dificultosa y lenta por diversos motivos. Lo que primero se intentó conformar fue el Comité de Gestión del Programa, luego las contrataciones de los consultores permanentes por parte de las Naciones Unidas, contratación del administrador y, finalmente, del Coordinador del PC. Los procesos normalmente son lentos y muy burocráticos.

Las contrataciones se hacen en función a los procedimientos establecidos por cada una de las Agencias de la ONU, las mismas pueden ser concursos públicos o contrataciones directas. En términos generales, para la contratación de consultores que desarrollarán algunas de las actividades del PC, se elaboran los términos de referencia conjuntamente con los miembros del Comité de Gestión y luego se llama a concurso público, salvo algunas Agencias que hacen contrataciones directas o utilizan otros procedimientos.

Con respecto al monitoreo, inicialmente se ha seguido el marco de monitoreo del PC previamente establecido. Este marco es necesario mejorarlo y se está trabajando en el tema siguiendo las recomendaciones del Secretariado del MDG-F, sobre todo en cuanto a la redefinición de los indicadores y sus medios de verificación, definición de las líneas de base, redefinición de la cuantificación de los indicadores.

Este PC no ha tenido aún ninguna evaluación. Se tiene previsto una evaluación a medio término, con una duración de 3 meses, a partir de agosto de 2010.

# Results

- Provide a summary of Programme progress in relation to planned outcomes and outputs; explain any variance in achieved versus planned outputs during the reporting period.

En las tablas siguientes se hace referencia al grado de ejecución total acumulado de cada actividad del PC, a la conclusión del año 2009 (año 1). Se aporta una tabla para cada producto, de manera tal que se pueda observar lo siguiente:

- el porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestaria calculado en función a los montos comprometidos para cada una de dichas actividades que componen cada producto.

- El porcentaje estimado del avance del producto en relación al esperado, describiéndose de forma somera algunas observaciones.

Se puede apreciar que muchas actividades están en fase de implementación y que su porcentaje de cumplimiento es inferior al 100%. Sin embargo, otras actividades tienen un grado de ejecución 0%, es decir, que las mismas no fueron iniciadas debido a que (a) se ha decidido a ejecutarlas en el año 2, (b) su ejecución corresponde al año 2 o 3, o (c) por retrasos importantes en la puesta en marcha del PC no se ha iniciado su ejecución en el año 1. Se debe considerar que este PC viene arrastrando un retraso de casi 6 meses desde su puesta en marcha.

El avance de las actividades está codificada con los siguientes colores:

A continuación se presentan, para cada producto, las tablas que contienen la información relevante al “Progreso en la ejecución presupuestaria” y la de “Avance de los productos”.

Efecto 1: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.

Efecto 2: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

Efecto 3: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados.

Efecto 4: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.

En las tablas siguientes se hace referencia al grado de ejecución presupuestaria total acumulado de cada producto a la conclusión del año 2009 (año 1).

Se aporta una tabla para cada efecto que se pretende lograr con este PC, de manera tal que se pueda observar el porcentaje de cumplimiento calculado en función a los montos comprometidos.

Se puede apreciar, en términos generales, que los productos relacionados a los efectos 1 y 3 tienen un porcentaje interesante de cumplimiento (60% y 81%, respectivamente) para el año 1. Esto se explica por la necesidad de disponer de la información recopilada, analizada y difundida, así como los estudios financieros correspondientes, sobre las actividades en las cuales se puso mayor énfasis en el primer año de trabajo.

Por otro lado, en cuanto a los resultados 2 y 4, puede apreciarse que no se han ejecutado, debido principalmente a que los trabajos a ser llevados a cabo con la ciudadanía se implementarán principalmente en el año 2 y a que los proyectos piloto que, en su gran mayoría corresponden al Resultado 4, serán puestos en práctica en el año 3.

Se debe tener presente, que retrasos importantes en la puesta en marcha del PC han incidido también en los avances en términos generales de las actividades y sus productos.

- Explain, if relevant, delays in programme implementation, the nature of the constraints, actions taken to mitigate future delays and lessons learned in the process.

- El inicio real de la ejecución del PC se dio a partir de julio de 2009, es decir, un retraso de unos 5 meses. Esto fue debido a que no se conocía la fecha de recepción de fondos. Recién recibidos los se iniciaron las gestiones correspondientes, con toda la lentitud y burocracia que implican los distintos procedimientos de cada Agencia de la ONU.

- El histórico cambio de Gobierno en el Paraguay, que llevó consigo una poco clara comprensión inicial del PC, así como de la metodología de aplicación de fondos de acuerdo a las guías establecidas.

- La coordinación del PC dentro de cada Agencia y entre Agencias de la ONU, ya que no hay mucha experiencia en materia de trabajo interagencial.

- La implementación del PC con una nueva Administración (cambio de Gobierno) que no participó en su elaboración (aunque algunos técnicos siguen en sus puestos). Si bien el PC fue aceptado, llevó tiempo explicar sus antecedentes.

- A un año de gestión del Gobierno, hubo cambio de autoridades en las instituciones que participan del l PC (a nivel de Ministros y Directores Generales) – STP, MOPC, DIGESA – que ocasionaron atrasos en la implementación de actividades ya que ameritaba un proceso de abogacía para su empoderamiento e inserción en el Comité de Gestión.

- La contraparte del MOPC, que sería el Ente Rector por el Estado paraguayo del Sector Agua Saneamiento, creó la USAPAS en febrero de 2009 pero la oficialización de la designación del Director de la misma no se produjo hasta agosto de 2009, tras las gestiones realizadas durante el mes de julio. Este hecho produjo retrasos al no estar representada uno de las contrapartes principal del PC.

- La necesidad de compras de insumos en el exterior hizo retrasar el 1.1.1. por 60 días.

- List the key partnerships and collaborations, and explain how such relationships impact on the achievement of results.

1.- ONG Avina: Se está conformando una asociación estratégica con esta organización porque la misma está llevando a cabo el denominado “Foro de escuchas” de las Asociaciones de Juntas de Saneamiento por Departamento.

2.- ONG Geam: interesada en apoyar los programas de fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía (Grupo Impulsor de Aguas Sustentables, GIAS), de las Juntas de Saneamiento y del fideicomiso como un instrumento de inversión a largo plazo para financiar las políticas de agua potable y saneamiento.

3.- ONG Juventud que se mueve: interesada en vincular el tema Juventud con el tema Agua. Se pretende organizar un Foro Nacional sobre el tema Agua-Juventud.

4.- ONG Estación A: idem.

5.- Secretaría de la Función Pública, SFP: se pretende articular todas las actividades del PC que involucran un fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y departamentales, de manera tal de dejar unos instrumentos que luego pudieran ser utilizados por la SFP.

6.- Secretaría de la Mujer: se pretende asegurar la inclusión de género en el PC con el involucramiento más efectivo de esta Secretaría.

7.- Secretaría de Emergencia Nacional: para los trabajos a ser llevados a cabo en el Chaco donde esta Secretaría tiene mucha presencia y expertise.

8.- ONG Intermón Oxfam: idem

9.- Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos: Ya se ha hecho una asociación estratégica para la organización del Día Mundial del Agua, en el que PC tuvo una presencia destacada.

- Other highlights and cross-cutting issues pertinent to the results being reported on.

Es importante redoblar esfuerzos de coordinación con iniciativas lideradas por organismos internacionales de financiación (Banco Mundial, BID, etc.) y de cooperación multilateral y bilateral en Paraguay, el Fondo Español del Agua, etc. con el fin de asegurar de que todas estas iniciativas sean puestas en práctica teniendo en cuenta la Declaración de Paris.

# Future Work Plan (if applicable)

- Summarize the projected activities and expenditures for the following reporting period (1 January-31 December 2010), using the lessons learned during the previous reporting period.

En el Anexo 1 se presentan las actividades que se planea ejecutar en el año 2 así como los gastos proyectados y el monto a ser solicitado al MDG-F para el año 2.

- Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs planned.

El año 2 del PC será el año de la definición de la política de agua potable y saneamiento del Paraguay. Para la construcción de esta política se utilizarán parte de la información analizada y difundida que son productos del propio PC, tales como:

- El análisis sectorial.

- Encuesta nacional de agua potable y saneamiento a nivel nacional y a nivel indígena.

- Análisis rápido de la calidad de agua en Paraguay.

- Inventario nacional de recursos hídricos.

También se iniciarán las actividades que buscan el la participación de la ciudadanía para la defensa de sus derechos.

# Performance Indicators (optional)

- Fill the table in this section to report on the indicators set at the output level as per the approved results framework in the programme document.

Con respecto al marco de seguimiento y evaluación del Programa Conjunto, la versión que se presenta en el Anexo 2 es la original. En febrero de 2010 se han organizando unas jornadas de planificación con todos los integrantes del Equipo de Gestión, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del PC y de este marco.

# Abbreviations and Acronyms

- List the main abbreviations and acronyms that are used in the report.

|  |  |  |  |  |  | AÑO 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados del MANUD: . Gobernabilidad democrática en Paraguay fortalecida; sostenida por un sector público, capaz de concertar, generar, articular e implementar políticas universales, transparentes, participativas, descentralizadas, efectivas y con perspectiva de género; y por una ciudadanía activa que ejerce plenamente los Derechos Humanos, actuando como contralor de las acciones del Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado del programa conjunto 1:Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento. Indicador: Plan y Estrategia Sectorial elaborada participativamente con los actores de sector, bajo la coordinación del Titular del Servicio, y presentada por el Gobierno Nacional. Línea de base: No se cuenta con un Plan para el desarrollo integral de los servicios de agua potable y saneamiento. Medio de verificación: Documento de propuesta presentado al Poder Ejecutivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos del Programa Conjunto | Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable | Referencia a la prioridad del organismos o programa del país | Asociado en la ejecución | Actividades indicativas para cada uno de los productos | Asignación de recursos y cronograma previsto* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Y1 | Y2 | Y3 | TOTAL |  |
| 1.1 1 Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD | Mayor conocimiento sobre calidad del agua | UNDAF 2007-2011 | DIGESA ERSSAN | 1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional. | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | OPS |
|  | Mejor capacidad para conocer la situación del sector | UNDAF 2007-2011 | DGEEC ESSAP SENASA | 1.1.2 Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento. | $ 25.000 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000 | UNICEF |
|  | Mayor conocimiento sobre los recursos hídricos | UNDAF 2007-2011 | SEAM | 1.1.3 Actualización del inventario nacional de recursos hídricos. | $ 20.000 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000 | PNUD |
|  | Mayor informaciónsobre el sector | UNDAF 2007-2011 | SEAM MOPC ERSSAN SENASA | 1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento, desigualdades en la cobertura prestación de los servicios, participación pública y social, salud y promoción de la higiene, vulnerabilidad a los desastres naturales y de otro tipo | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 100.000 | OPS |
|  | Mayor información sobre la situación y sobre los requerimienos presupuestarios PNUD | Programa Gasto Social en el Presupuesto UNDAF 2007-2011 | SAS MH MOPC | 1.1.5 Asistencia a la implementación de un estudio (utilizando el cuestionario de la actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) | $ 53.333 | $ 26.667 | $ 0 | $ 80.000 | PNUD |
|  | Nro. talleres y reuniones de debate implementados PNUD | Programa Gasto Social en el Presupuesto UNDAF 2007-2011 | MOPC ERSSAN | 1.1.6 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres Locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres. | $ 16.000 | $ 8.000 | $ 16.000 | $ 40.000 | PNUD |
|  | Gobiernos departamentales con mayor información | Programa Gasto Social en el Presupuesto UNDAF 2007-2011 | ERSSAN SENASA DIGESA Gobernaciones seleccionadas | 1.1.7 Diseño de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos. | $ 0 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 100.000 | UNICEF |
| 1.2 Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas UNDP | Nro. talleres y reuniones UNICEF | UNDAF 2007-2011 | MOPC ERSSAN SENASA Gobernaciones y Municipios ESSAP S.A. Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas Prestadores privados | 1.2.1 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental, municipal) y la sociedad civil sobre el marco regulatorio vigente. | $ 20.000 | $ 5.000 | $ 0 | $ 25.000 | PNUD |
|  | Plan Nacional de Agua y Saneamiento elaborado. PNUD | UNDAF 2007-2011 | MOPC/ERSSAN SENASA Gobernaciones y Municipios ESSAP S.A. Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas Prestadores privados | 1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género. | $ 10.000 | $ 20.000 | $ 0 | $ 30.000 | PNUD |
|  | Nro. de propuestas PNUD | UNDAF 2007-2011 | MOPCERSSANGobernaciones y MunicipiosJuntas de Saneamiento y Asociaciones de JuntasPrestadores privados | 1.2.3 Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y el sector privado. | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | $ 75.000 | PNUD |
|  | Propuesta de cambios y metodología OIT | Programa de trabajo decente, UNDAF 2007-2011 | ERSSAN SENASA MUNICIPIOS Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento | 1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las micro y pequeñas empresas locales y las organizaciones comunitarias. | $ 43.000 | $ 57.333 | $ 28.667 | $ 129.000 | OIT |
|  | Nro. de talleres y reuniones PNUD | UNDAF 2007-2011 | MOPC/ERSSAN SENASA | 1.2.5 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas. | $ 2.500 | $ 10.000 | $ 2.500 | $ 15.000 | PNUD |
| 1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. OIT | Plan de capacitación OPS | UNDAF 2007-2011 | Gobernaciones y Municipios seleccionados | 1.3.1 Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural. | $ 11.000 | $ 14.667 | $ 7.333 | $ 33.000 | OPS |
|  | Nro. de talleres OIT | Programa de trabajo decente, UNDAF 2007-2011 | Gobernaciones y Municipios seleccionados | 1.3.2 Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e, implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas | $ 75.100 | $ 75.100 | $ 0 | $ 150.200 | OIT |
|  | Nro. de talleres, gobernaciones y municipalidades | UNDAF 2007-2011 | Gobernaciones y Municipios seleccionados | 1.3.3 Implementación del plan en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento. | $ 15.000 | $ 30.000 | $ 15.000 | $ 60.000 | UNICEF |
|  | Nro. de talleres | Programa de trabajo decente, UNDAF 2007-2011 | ERSSAN SENASA Municipalidades seleccionadas | 1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales e, implementación del Plan en al menos 10 talleres. | $ 10.000 | $ 20.000 | $ 10.000 | $ 40.000 | PNUD |
|  | Nro. de talleres y municipalidades | UNDAF 2007-2011 | Municipios seleccionados Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento de dichos municipios | 1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas | $ 22.857 | $ 45.714 | $ 11.429 | $ 80.000 | PNUD |
|  | Nro. de planes de inversión y municipalidades involucradas | UNDAF 2007-2011 | Municipios seleccionados Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Junta de Saneamiento. | 1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades. | $ 6.667 | $ 13.333 | $ 0 | $ 20.000 | OIT |
| 1.4 Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF | Plan de capacitación. Nro. de talleres y juntas de saneamiento OPS | UNDAF 2007-2011 | ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento, y Asociaciones de Juntas de Saneamiento | 1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres en al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres | $ 25.667 | $ 34.222 | $ 17.111 | $ 77.000 | OPS |
|  | Plan de capacitación | Programa de trabajo decente, UNDAF 2007-2011 | Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento | 1.4.2 Elaboración de un plan de capacitación sobre la modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, e implementación del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres | $ 10.667 | $ 5.333 | $ 0 | $ 16.000 | OIT |
|  | Mayor capacidad para identificar riesgos | UNDAF 2007-2011 | Juntas de Saneamiento seleccionadas | 1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS. | $ 48.000 | $ 32.000 | $ 0 | $ 80.000 | OPS |
| 1.5 Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT | Esquema de participación público-privada diseñada.PNUD | UNDAF 2007-2011 | MOPCERSSANGobernacionesMunicipalidades | 1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas | $ 20.000 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000 | PNUD |
|  | Nro. de talleres y reuniones OIT | UNDAF 2007-2011 | MOPC ERSSAN Gobernaciones Municipalidades | 1.5.2 6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras. | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 0 | $ 28.000 | OIT |
| Totales |  |  |  |  | $ 703.790 | $ 461.370 | $ 158.040 | $ 1.323.200 | 36 |
| Resultado del programa conjunto : 2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. Indicador 1: Número de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas que informan períodicamente a sus usuarios sobre la calidad de sus servicios. % de usuarios de las comunidades que asisten a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de las Juntas de Saneamiento. Línea de base: A ser construida al inicio del programa a través de una evaluación de las prácticas de rendición de cuentas de los prestadores y de la participación ciudadana en los mecanismos ya existentes de participación. Medios de verificación: Informes escritos divulgados -o por otro medio, como prensa radial- por las Administraciones de las Juntas de Saneamiento o Asociaciones de Juntas. Libros de Actas de las Asambleas y reuniones de usuarios de las Juntas de Saneamiento. Indicador 2: Comunidades que cuentan con sus mapas de riesgos y planes de acción para la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento. Línea de base: Actualmente, las comunidades rurales no cuentan con mapas de riesgo y planes de acción elaborados participativamente. Medios de verificación: Documento elaborado participativamente y presentado a la Asamblea de Usuarios, que es la máxima autoridad de las Juntas de Saneamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos del programa conjunto | Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable | Referencia a la prioridad del organismos o programa del país | Asociado en la ejecución | Actividades indicativas para cada uno de los productos | Asignación de recursos y cronograma previsto* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |  |
| 2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público | Grado de satisfacción de usuarios | UNDAF 2007-2011 | ERSSAN SENASA Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento seleccionadas | 2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades. | $ 21.667 | $ 21.667 | $ 21.667 | $ 65.000 | PNUD |
|  | Mayor información para la rendición de cuentas | UNDAF 2007-2011 | ERSSAN / SENASA Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento seleccionadas | 2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad). | $ 0 | $ 48.000 | $ 12.000 | $ 60.000 | PNUD |
|  | Nro. de talleres, gobernaciones y municipalidades | UNDAF 2007-2011 | Gobernación, Municipalidades Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento. | 2.1.3 5 Talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades. | $ 0 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 20.000 | PNUD |
| 2.2 Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada. UNICEF | Nro. de comunidades cuentan con mapas de riesgos relacionados con agua y saneamiento. PNUD | UNDAF 2007-2011 | Municipalidades y Comunidades seleccionadas | 2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan su salud. | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | $ 75.000 | PNUD |
|  | Modelos y tecnologías apropiadas validadas UNICEF | UNDAF 2007-2011 | SENASA y Comunidades seleccionadas | 2.2.2 Sistematización/analisis de los modelos construidos y tecnologias utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas. | $ 50.000 | $ 25.000 | $ 0 | $ 75.000 | UNICEF |
|  | Plan de comunicación Comunidades concienciadas, con énfasis en el rol de la mujer. UNICEF | UNDAF 2007-2011 | Comunidades Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento seleccionadas | 2.2.3 Elaboración de un Plan de difusión sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión. | $ 8.333 | $ 33.333 | $ 33.333 | $ 75.000 | UNICEF |
| Totales |  |  |  |  | $ 155.000 | $ 138.000 | $ 77.000 | $ 370.000 | 10 |
| Resultado del programa conjunto : 3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados Indicador: Montos presupuestarios asignados por Gobernaciones, Municipios y sector privado para los esquemas innovadores de financiamiento a proyectos de infraestructura de agua y saneamiento. Línea de base: Si bien los Gobiernos Locales y el sector privado participan escasamente en las inversiones del sector, se deber realizar un estudio al inicio del programa para cuantificar los montos asignados. Medios de verificación: Presupuestos de Gobernaciones y Municipalidades aprobados por sus Juntas Departamentales o Municipales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos del programa conjunto | Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable | Referencia a la prioridad del organismos o programa del país | Asociado en la ejecución | Actividades indicativas para cada uno de los productos | Asignación de recursos y cronograma previsto* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |  |
| 3.1 Modelo financiero públco/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. PNUD | Mayor información | UNDAF 2007-2011 | MOPC / MINISTERIO DE HACIENDA | 3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países. | $ 50.000 | $ 0 | $ 0 | $ 50.000 | PNUD |
|  | Metodologías de bajo costo e intensiva en empleo incorporada en tecnologías. OIT | UNDAF 2007-2011 | MOPC / MINISTERIO DE HACIENDA | 3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales. | $ 16.667 | $ 33.333 | $ 0 | $ 50.000 | PNUD |
| 3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. | Nro. de comunidades rurales beneficiadas | UNDAF 2007-2011 | Municipios seleccionados Sector privado local | 3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades. | $ 0 | $ 147.200 | $ 36.800 | $ 184.000 | PNUD |
|  | Nro. de comunidades indígenasbeneficiadas | UNDAF 2007-2011 | Gobernaciones y Municipios seleccionados | 3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades. | $ 10.000 | $ 40.000 | $ 20.000 | $ 70.000 | PNUD |
| Totales |  |  |  |  | $ 76.667 | $ 220.533 | $ 56.800 | $ 354.000 | 10 |
| 4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados. Indicador : Número de comunidades rurales dispersas e indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el programa, como modelos replicables en otras comunidades. Línea de base: De acuerdo a las Encuestas de Hogares, las comunidades rurales dispersas e indígenas donde intervendrá el programa no cuentan actualmente con servicios de agua potable y saneamiento satisfactorios. Medios de verificación: informes de avance a ser producidos por el programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos del programa conjunto | Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable | Referencia a la prioridad del organismos o programa del país | Asociado en la ejecución | Actividades indicativas para cada uno de los productos | Asignación de recursos y cronograma previsto* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |  |
| 4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. UNICEF | Nro. de municipalidades | UNDAF 2007-2011 | SENASA DIGESA ERSSAN | 4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua ; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades. | $ 10.333 | $ 41.333 | $ 41.333 | $ 93.000 | OPS |
|  | 2 nuevas tecnologías de agua potable identificadas y diseñadas. UNICEF | UNDAF 2007-2011 | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas | $ 0 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | UNICEF |
|  | Nro. de tecnologías identificadas y diseñadas | UNDAF 2007-2011 | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas. | $ 0 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | UNICEF |
|  | Metodologías de bajo costo e intensiva en empleo incorporada en tecnologías. OIT | Programa de trabajo decente, UNDAF 2007-2011 | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas. | $ 0 | $ 49.000 | $ 0 | $ 49.000 | OIT |
|  | Nro. de comunidades rurales beneficiadas | UNDAF 2007-2011 | Comunidad. | 4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental. | $ 0 |  | $ 208.395 | $ 208.395 | PNUD. Actividad del año 2 transferida al año 3 |
|  | Nro. de comunidades indígenasbeneficiadas | UNDAF 2007-2011 | Comunidades indígenas. | 4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central. | $ 0 |  | $ 306.605 | $ 306.605 | UNICEF. Actividad del año 2 transferida al año 3 |
|  | Nro. de comunidades rurales. OIT | Programa de trabajo decente, UNDAF 2007-2011 | Comunidades rurales dispersas. Gobiernos locales | 4.1.7 Asistencia tecnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Region Oriental. | $ 0 | $ 4.125 | $ 12.375 | $ 16.500 | OIT |
| 4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. UNICEF | Nro. de comunidades | Programa de trabajo decente, UNDAF 2007-2011 | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 4.2.1 Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas. | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 15.000 | OIT |
|  | Nro. de comunidades rurales | UNDAF 2007-2011 | Comunidades rurales dispersas seleccionadas. | 4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad. | $ 0 | $ 8.333 | $ 16.667 | $ 25.000 | PNUD |
|  | Nro. de comunidades indígenas | UNDAF 2007-2011 | Comunidades y líderes indígenas | 4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indigenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad. | $ 0 | $ 34.500 | $ 34.500 | $ 69.000 | UNICEF |
|  | Nro. de promotores/as de salud | UNDAF 2007-2011 | Promotores de salud | 4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras). | $ 0 | $ 5.000 | $ 10.000 | $ 15.000 | OPS |
| Totales |  |  |  |  | $ 10.333 | $ 309.792 | $ 637.375 | $ 957.500 |  |
| Indicadores correspondientes, bases de referencia, medios de verificación, recursos, riesgos y supuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos del programa conjunto | Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable | Referencia a la prioridad del organismos o programa del país | Asociado en la ejecución | Actividades indicativas para cada uno de los productos | Asignación de recursos y cronograma previsto* |  |  |  |  |
| (incluir los indicadores y las bases de referencia correspondientes) |  |  |  |  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |  |
|  | PNUD |  |  | Evaluacion intermedia | $ 0 | $ 23.000 | $ 0 | $ 23.000 | Plan de comunicaciones |
|  | PNUD |  |  | Evaluacion final | $ 0 | $ 0 | $ 23.000 | $ 23.000 |  |
|  | OIT |  |  | Contratacion de personal | $ 23.200 | $ 23.200 | $ 23.200 | $ 69.600 |  |
|  | PNUD |  |  | Contratacion de personal | $ 45.600 | $ 45.600 | $ 45.600 | $ 136.800 |  |
|  | UNICEF |  |  | Contratacion de personal | $ 15.600 | $ 15.600 | $ 15.600 | $ 46.800 |  |
|  | OPS |  |  | Contratacion de personal | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 73.500 |  |
|  | OIT |  |  | Alquiler y Miscelaneos | $ 8.000 | $ 8.000 | $ 8.000 | $ 24.000 |  |
|  | OIT |  |  | Misiones | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |  |
|  | OIT |  |  | Misiones Internacionales | $ 1.052 | $ 1.052 | $ 0 | $ 2.104 |  |
|  | PNUD |  |  | Misiones | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |  |
|  | OIT |  |  | Agency Management Support | $ 12.718 | $ 18.058 | $ 5.582 | $ 36.358 |  |
|  | PNUD |  |  | Agency Management Support | $ 32.804 | $ 38.794 | $ 27.466 | $ 99.064 |  |
|  | OPS |  |  | Agency Management Support | $ 20.965 | $ 10.621 | $ 7.019 | $ 38.605 |  |
|  | UNICEF |  |  | Agency Management Support | $ 7.975 | $ 31.544 | $ 24.699 | $ 64.218 |  |
| Totales |  |  |  |  | $ 192.414 | $ 239.969 | $ 204.666 | $ 637.049 |  |
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | $ 1.138.204 | ######## | $ 1.133.881 | $ 3.641.749 |  |
|  |  |  |  |  |  | Monto a ser solicitado en el año 2 |  |  |  |
|  | Actividad correspondiente al año 1, NO INICIADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividad correspondiente al año1, EN PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividad correspondiente al año 1, CONCLUIDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades correspondientes al año 2 y/o 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades del año 2 que fueron transferidas al año 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Programa Conjunto de Gobernanza Económica Democrática

Informe anual 2009

Anexo 2

| Resultados previstos | Indicadores (con bases de referencia y marco cronológico indicativo) | Medios de verificación | Métodos de recopilación de la información (con marco cronológico indicativo y frecuencia) | Responsabilidades | Riesgos y supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas |  |  |  |  |  |
| 1.1 Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD | Informe de evaluación de la calidad del agua | Documento conteniendo evaluación rápida | Elaboración de informes mensuales de avance. | OPS | Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) dedican recursos a cumplir con estas actividades e informan al PC Uno de los principales supuestos es que el Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan Nacional del Sector. Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector. |
|  | Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector agua y saneamiento Línea de Base: Cuestionario actual de la Encuesta de Hogares. | Nuevo cuestionario de encuesta | Elaboración de informes mensuales de avance, incluyendo aspectos relativos a la incorporación de la perspectiva de género | UNICEF |  |
|  | Inventario Nacional de Recursos Hídricos. | Documento conteniendo inventario | Elaboración de informes mensuales de avance. | PNUD |  |
|  | Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento Línea de Base: El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS en el año 1998, además con énfasis en el uso de recursos hídricos se cuenta con el estudio "Usos y Gobernabilidad del Agua en Paraguay" realizado por el PNUD en el año 2.006. | Documento del análisis sectorial | Elaboración de informes mensuales de avance. | OPS |  |
|  | Informe de cumplimiento de las metas del milenio. | Documento del informe | Elaboración de informes mensuales de avance. | PNUD |  |
|  | Número de talleres realizados. | Relatorio de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico. | Elaboración de informes mensuales de avance, con lista de participantes desagregados por sexo. | PNUD |  |
|  | Informe con datos provenientes del sistema de información. | Informe de base de datos | Reportes de la base de datos del sistema. | UNICEF |  |
| 1.2 Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas. UNDP | Talleres y reuniones implementados Propuestas de cambio normativo. Línea de base: Marco legal vigente. Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento presentado. Propuestas de cambio normativo Línea de base: No se cuenta con ninguno de los tres Número de talleres realizados. | Relatorios de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico Documento con nuevas propuestas Documento con la Política y el Plan con perspectiva de genero Relatorio de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico | Elaboración de informes mensuales Elaboración de informes mensuales Elaboración de informes mensuales de avance. | PNUD |  |
| 1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. OIT | Plan de capacitación en diseño e implementación de programas Plan de capacitación para funcionarios y MIPYMES en metodologías de uso intensivo de mano de obras y contratación comunitaria Número de gobernaciones y municipalidades que cuentan con funcionarios capacitados en implementación de proyectos de agua potable y saneamiento. Número de instituciones del gobierno central y de municipalidades fortalecidas en uso de metodologías intensivas en mano de obra. Número de talleres Número de municipalidades que cuentan con planes de inversión en el sector, con base en el PIAR | Planes de capacitación y relatorios de las capacitaciones con información desagregada por sexo y origen étnico Documento con los planes de inversión | Elaboración de informes mensuales de avance. | OIT |  |
| 1.4 Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF | Número de Juntas y Asociaciones de Juntas capacitadas en técnicas de gestión y de mantenimiento adecuadas. Modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento elaborada y difundida. Guía metodológica para elaborar plan de seguridad en tres tipos de sistemas. | Documento con el Plan de capacitación y relatorios de los talleres y actividades realizadas Documento con propuesta de modalidad de contratación elaborado e informe de difusión. Documento con Guía Metodológica | Elaboración de informes mensuales. Elaboración de informes mensuales | UNICEF |  |
| 1.5 Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT | Documento con Modalidad de participación público-privada diseñada. Número de eventos de difusión de experiencias de otros países | Documento con nueva modalidad de participación público-privada Plan de difusión y relatorio con información desagregada por sexo y origen étnico sobre la ejecución del plan Materiales realizados en el marco del Plan | Elaboración de informes mensuales | OIT |  |
| 2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público |  |  |  |  |  |
| 2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. PNUD | Número de encuestas y grupos focales Número de municipalidades con estudios Informe sobre auditoría social. Informe sobre participación ciudadana. Número de talleres. | Documento con los resultados de las encuestas y grupos focales Documentos con los informes Documento del Plan y relatorio de las capacitaciones | Informes mensuales de avance | PNUD | Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a agua y saneamiento. Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de la gestión por parte de las instituciones del Gobierno Nacional e inclusive de los Gobiernos Locales para con la ciudadanía. |
| 2.2 Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada. UNICEF | Número de comunidades que elaboran mapas de riesgo y planes de acción. Documento con Modelos y tecnologías Número de talleres de validación Número de eventos de difusión. | Documentos con los mapas de riesgo y planes de acción. Informe sobre tecnologías identificadas. Informe sobre la implementación del Plan de Comunicación | Informes mensuales de avance | UNICEF |  |
| 3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados |  |  |  |  |  |
| 3.1 Modelo financiero públco/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. PNUD | Documento con el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión. Documento con Modelo financiero público/privado. | Documento con el estudio y los instrumentos Documento de propuesta del modelo financiero | Informes mensuales de avance | PNUD | Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento. Riesgo político derivado de proceso eleccionario municipal. |
| 3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. PNUD | Documento con Plan y estructura financiera público-privada Número de municipalidades que cuentan con esquemas innovadores de financiamiento. Número de gobernaciones y municipalidades capacitadas Monto de dinero involucrado en el modelo | Documento con el plan y la estructura financiera Documento con informes Documento con el plan de capacitación y relatoría con información desagregada por sexo, edad y origen étnico | Informes semestrales solicitados a los Gobiernos Sub-nacionales | PNUD |  |
| 4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados |  |  |  |  |  |
| 4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. UNICEF | Documento con la Metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua Número de municipios en los cuales se implementa la metodología. Número de tecnologías para agua potable Número de tecnologías para saneamiento Número de comunidades rurales dispersas e indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento Número de personas con cobertura de agua potable Número de personas con cobertura de saneamiento Número de personas (desagregados por sexo) que trabajaron remuneradamente en las obras | Registros producidos por el PC con información desagregada por sexo y origen étnico. | Elaboración de informes mensuales | UNICEF | Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente aceptadas, con vistas a la replicabilidad de las acciones. Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados. |
| 4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. UNICEF | Documento con el plan de capacitación y las relatorías con información desagregada por sexo, edad y origen étnico Número de personas (desagregadas por sexo) capacitadas en cada uno de los 4 planes de capacitación. Número de comunidades rurales dispersas e indígenas capacitadas en cada uno de los 4 planes de capacitación | Documento con el plan de capacitación y las relatorías de las capacitaciones con información desagregada por sexo y origen étnico Registros producidos por el PC con información desagregada por sexo y origen étnico | Elaboración de planillas mensuales | UNICEF |  |

The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.

E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund (MDG-F); etc.

The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.

All activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MDTF programme have been completed. Agencies to advise the MDTF Office.

E.g. in the case of the MDG-F, it is important to show how the programme relates to the UNDAF and how it aims to support national development goals, including the Millennium Development Goals. The causal links and rationale between the joint programme, the thematic window of the MDG-F and the MDGs should be clearly stated. In the case of the Peacebuilding Fund’s Peacebuilding and Recovery Facility (PRF), show how the programme relates to the PBF Priority Plan’s objectives. For the UNDG Iraq Trust Fund, explain how the programme relates to the UN Assistance Strategy for Iraq, UN MDGs, ICI, NDS, etc.

E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F.