PEACEBUILDING FUND

PAGE DE GARDE DU DOCUMENT DE PROJET

| Intitulé du Projet: Construction de deux prisons | Agence NU bénéficiaire: UNOPS |
| --- | --- |
| Contact: UNOPS Paulo Neves Empadinhas Africa Regional Cluster Manager +27716098051 pauloe@unops.org | Partenaire(s) d’exécution: Ministère de Justice BINUCA /OHCHR |
| Numéro du Projet: Description du Projet: Construire et mettre à la disposition du gouvernement Centrafricain 2 prisons respectant les standards internationaux. | Zone d’intervention: Bria et Bouca |
|  | Coût Total du Projet: 1.700.000 USD Contribution du PBF: 11.700.000 USD.619 Contribution du Gouvernement: 0 Autres contributions: 0 Total: 1.700.000 USD |
|  | Date de démarrage estimée et durée du projet: Septembre 2010 – Mars 2012. Durée 18 mois |
| Score pour le genre : 1 |
| Domaine Prioritaire PBF et Résultats: Bonne Gouvernance et Etat de droit Deux prisons construites incluant des cellules spécifiquement destinées aux femmes. Formation assurée des régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes). |
| Extrants et activités clés: Planification détaillée et préparation logistique du projet. Construction de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100-120 personnes. Formation de quarante-six régisseurs et gardiens de prison en 12 mois. |

| Coprésidents du Comité de Pilotage Mixte |
| --- |
| S.E. Mme. Sahle-Work ZEWDE Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en Centrafrique. Signature Date et seau | S.E. Sylvain Maliko Ministre d’Etat au Plan, à l’Economie et à la Coopération Internationale Signature Date et seau |
| Agence(s) NU bénéficiaire : UNOPS | Partenaire(s) d’Exécution : |
| Jose Salema Directeur Régionale pour l’Afrique Signature Date et seau | SE. Laurent NGON-BABA Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Signature Date et sceau ________________________________________ M. Onana Renner BINUCA/OHCHR P.o. Marcel KABUNDI Signature Date et sceau |

1.	Analyse de la situation et Contexte

L’Administration Pénitentiaire Centrafricaine a été réglementée avant l’indépendance de Pays par l’arrêté N°2772 du 18 août 1955. Depuis, plusieurs textes ont été adoptés pour organiser son fonctionnement. Il s’agit du décret 62/197 du 11 septembre 1962 modifié par le décret nº80/345 qui avait prévu la construction de 57 prisons dans le pays : une maison d’arrêt dans les 16 Chefs lieu des Préfectures, une maison Centrale à Bangui avec un centre de rééducation pour mineur et  40 prisons dans certaines des Sous préfectures de l’époque dont le nombre est passé aujourd’hui à 71. Le décret nº62/231 du 12 octobre 1962 institue un conseil supérieur Pénitentiaire Chargé d’élaborer la politique pénitentiaire de la RCA.

L’Administration pénitentiaire fait face à multiples défis liés au fonctionnement de ses établissements. Ces problèmes sont d’ordre financiers, humains et surtout infrastructurels. Les Etats Généraux de la Justice tenus du 16 au 20 octobre 2007 à Bangui et le Séminaire National sur la Réforme du Secteur Sécuritaire (RSS) du mois d’avril 2008 ont montré à suffisance la nécessité de formuler une stratégie pour la modernisation de l’ensemble du système pénitentiaire.

Il a été recommandé la construction et la spécialisation des établissements et des quartiers pénitentiaires, la poursuite de la formation des régisseurs ainsi que la formation des surveillants et gardiens des établissements pénitentiaires.

Sur au moins 57 lieux de détentions que compte la RCA, seules la maison Centrale de Bangui et la prison pour Femme de Bimbo présentent des conditions générales de détention dans une certaine mesure appréciables puisque ayant fait l’objet de multiples travaux de réaménagement. Les autres prisons que regorge le pays sont des vielles bâtisses héritées de l’époque coloniale totalement en ruines ne répondant pas aux normes minima requises. Les cellules sont petites (1.5/2.5m) non éclairées,  à très faible ouverture ; sans installations sanitaires, sans literies et autres, surplombées de dalles où sont entassées plusieurs personnes adultes (hommes, femmes et enfants). Des multiples visites dans les centres de détention ont permis de faire le constat d’insalubrité et délabrement de ces maisons carcérales qui ne devraient plus servir de lieu d’internement.

Au regard des observations et dans le cadre d’appui institutionnel, le BINUCA et certains partenaires du système des nations unies notamment l’Organisation des Nations Unies pour les Projets et Services (UNOPS) entendent soutenir les efforts du Gouvernement en construisant un ou deux prisons suivant la disponibilité du budget sur les 24 prévues dans le plan décennal du Ministère de la Justice. Les dites prisons seront conformes  aux  standards internationaux avec des centres de rééducation, de réinsertion et des quartiers distincts pour les Hommes et des Femmes.

Aussi pour tenir compte de l’adoption des textes sur les reformes pénitentiaires dans la nouvelle politique du Ministère de la Justice, il apparaît impérieux de procéder à une formation du corps  des régisseurs et gardiens de prisons dont le recrutement devient une exigence pour parer au problème de sous effectif de cette catégorie de personnel. Ce programme de formation initiale et spéciale de ce corps qui couvrira une période de 12 mois, sera conçu avec la collaboration du groupe formation des agences du BINUCA et OHCHR et sera assuré par de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM) qui sera considéré comme contractant présélectionné.

2. 	Justification du projet

Ce projet s’inscrit dans le plan prioritaire révisé de consolidation de la paix, notamment dans la section de bonne gouvernance et état de droit afin de garantir une justice équitable et lutter contre l’impunité. Cette action a pour résultats essentiels : la construction des maisons d’arrêt des femmes séparées de celles des hommes et la formation des femmes régisseurs et gardiennes de prison.

Ce  projet de construction de prisons répond aux préoccupations actuelles qui concernent: la prise en compte de la dimension humaine reléguée au second plan dans le système pénitentiaire Centrafricain, la protection des droits des personnes emprisonnées, l’implantation de structures

Nouvelles comme instruments aidant à l’insertion sociale. La RCA, dès lors se conformera aux différents textes internationaux ratifiés.

L’Administration pénitentiaire fait face à des multiples défis liés au fonctionnement de ses établissements. Le financement de ces actions reste difficile et inadéquate. A cet effet l’appui de Fond de Consolidation de la Paix sera une contribution importante pour lancer le programme de construction de nouvelles prisons et améliorer la formation de personnel carcérale en République Centre Africaine.

- Cadre Logique y compris la stratégie d’exécution

Ledit projet a pour objectif fondamental  de mettre à la disposition du Gouvernement Centrafricain deux prisons prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de l’homme.

Pour atteindre cet objectif global, les étapes intermédiaires  ci-dessous sont nécessaires :

- Planification détaille et préparation logistique, élaboration des plan définitives avec les autorités compétents et initier les appels d’offres.

- Construire les structures carcérales pendant au moins 18 mois ;

- Former le personnel pénitentiaire sur une période de 12 mois ;

Activités

Les activités  ci après concourent la réalisation de ce projet. Il s’agit de :

       Mise en place de structure de gestion et planification.

- Planification des travaux.

- Construction des prisons pendant 18 mois ;

- Réception officielle des édifices par l’UNOPS au Gouvernement et signature de la garantie du parfait achèvement.

- Formation organisée avec les partenaires.

- Séances de sensibilisation organisée avec les partenaires

Résultats

Aux termes de ce projet,

- Deux prisons construites aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100-120 personnes.

- Quarante-six régisseurs et gardiens de prison (hommes et femmes) formés en 12 mois.

| Objectifs | Indicateurs objectivement vérifiables/Cibles | Moyens de vérification | Principales hypothèses |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif global Mettre à la disposition du gouvernement Centrafricain 2 prisons prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de l’homme. | Deux Etablissements pénitentiaires modernes ont été construits et remis au gouvernement. | Rapports d’état d’avancement des travaux disponibles. Disponibilité d’établissement. | Insécurité Disponibilité du budget |
| Objectifs immédiats Planifier les constructions. Elaborer les plans avec les autorités compétents et initier les appels d’offres. Construire les structures carcérales pendant au moins 18 mois ; Former le personnel pénitentiaire. | Deux établissements pénitentiaires ont été conçus et planifiées. Les Appels d’offres préparés. Deux établissements pénitentiaires modernes ont été construits et remis au gouvernement Disponibilité des rapports | Plans et appels d’offre La véracité des constructions réalisées sur le terrain Certificats/diplômes | Insécurité. Disponibilité du budget |
| Résultats attendus : Deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100-120 personnes. Quarante-six régisseurs et gardiens de prison sont formés en 12 mois. | Disponibilité des prisons sur deux sites dans des zones différentes. Rapports disponibles | Réception des bâtiments Certificats/diplômes | Insécurité. Disponibilité du budget |

BUDGET DETAILLE DU PROJET

Résultat 1 : Planification détaille et préparation logistique : Les conditions de détention

améliorées selon les normes internationales

Résultat 2. Formation de personnel. Trente six régisseurs et gardiens de prison sont formés en 12 mois.

Résultat 3 : Exécution des travaux et clôture : La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100- 120 personnes

BUDGET CONSOLIDE

| CATEGORIE** | Article | Prix de l’Unité | Nombre d’Unités | COǙT TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Provisions, Produits, équipements, transport |  |  |  | 39,298 |
| 2. Personnel (staff, consultant et voyages) |  |  |  | 209,952 |
| 3. Formation des partenaires |  |  |  | 51,170 |
| 4. Contrats y compris compagnies, services professionnels, octrois |  |  |  | 1,261,010 |
| 5. Autres coûts directs |  |  |  | 27,355 |
| Sous-total |  |  |  | 1,588,785 |
| Frais de gestion (7%) |  |  |  | 111,215 |
| TOTAL |  |  |  | 1,700,000 |

- Arrangements de gestion et de coordination

UNOPS a accumulé une expérience et compétence globale dans l’exécution des projets dans des pays post conflits. Dans ce contexte la demande du Gouvernement et du système des Nations Unies pour donner un appui dans la réalisation concrète dans activités du Fonds de Consolidation de la Paix va se baser sur des expériences et compétences déjà acquises et testées  dans des projets similaires dans le continent Africain, comme par exemple, Cote Ivoire, DRC, Liberia, Somalie, etc.

Afin de bien répondre aux besoins du bénéficiaire, l’UNOPS s’assurera que le projet est mis en œuvre en étroite coordination avec l’Ministère de Justice à chaque étape du projet.  Plus particulièrement, l’UNOPS veillera à ce que toutes les constructions soient bien conçues et conformes aux standards techniques. L’UNOPS intègre le projet dans son propre système d’appui technique afin qu’il donne la meilleure valeur pour l’investissement prévu.

Etant donné que le budget prévu pour la construction ne sera probablement pas suffisant en utilisant des sous-contractants, UNOPS propose de faire une grande partie des travaux et achats sous sa propre supervision dans le but réaliser des économies importantes. Dans cette optique UNOPS a renforcé l’équipe de gestion du projet afin d’avoir la capacité de réaliser ces économies. UNOPS propose également de faire une analyse des coûts plus précis dans le planification initiale après la signature du document du projet afin de construire la prison d’une manière modulaire, c'est-à-dire, commencer avec le besoin le plus basic et utiliser le budget restant pour soit, augmenter la capacité de prison, soit un plus grand investissement dans le domaine de formation et réinsertion.

La clé dans le système d’appui technique de l’UNOPS est la supervision globale par un comité de pilotage et la gestion du projet par étapes séparés dans des unités logiques avec une clôture et évaluation après chaque étape. Ce système permet une approche évolutive surtout dans des conditions où il y encore beaucoup de variables inconnues au début du projet en s’orientant vers les résultats à obtenir en accord avec l’approche précisée avant chaque étape.

Le comité de pilotage mentionné ci-dessus concernera spécifiquement les aspects opérationnels du présent projet comme cadre de concertation et d’orientation.

Le projet bénéficiera des structures de base mises en place pour la mise en œuvre de deux projets de construction avec de fond PBF, la construction des casernes et brigades ainsi que le projet de construction des prisons afin de réduire le coût d’exécution. Plus précisément, le personnel suivant sera recruté (et servira aux deux projets):

- Un Coordinateur Principal, Gestionnaire du projet

- Deux ingénieurs nationaux spécialisés dans la construction de bâtiments,

- Un spécialiste national en logistique et opérations,

- Un chauffeur.

Une première activité pour le coordinateur principal sera, en étroite collaboration, avec les partenaires l’élaboration du document d’initiation du projet suivi par des planifications plus détaillées.

Dans le cas échéant, le personnel pour un appui ponctuel pourrait être recruté suivant le rapport de tâche, en fonction de chaque évaluation du projet et des besoins opérationnels.

Il est proposé de partager les coûts communs comme le coût du Coordinateur Principal avec le projet de construction des casernes afin mieux utiliser les ressources disponibles du PBF.  Un budget consolidé pour les deux projets est présente dans les annexes.

L’équipe du projet est basé à  Bangui. Une antenne du projet sera aussi établie á chaque site de construction.

6.	Suivi et Evaluation

Le suivi et l’évaluation se feront  conjointement par le comité de pilotage composé par le Ministère de la Justice, OHCHR, le Fonds pour la Consolidation de la Paix et l’UNOPS.

Ce comité aura pour mission :

- d’assurer le pilotage et la coordination générale du projet,

- de vérifier et d’approuver les propositions de programmation annuelle,

- de vérifier les projets de devis,

- d’analyser les rapports d’exécution ainsi que les rapports de suivi de la maitrise d’œuvre,

- d’assurer les arbitrages nécessaires et de décider, le cas échéant, des réorientations au cours de la mise en œuvre.

Le comité se réunira sur une base régulière suivant le programme d’activités.

- Analyse de risques et hypothèses

Etant donné que les prisons seront construites en province, des facteurs comme l’état des routes peuvent constituer un obstacle à l’exécution de ce projet  tout comme l’insécurité due aux actions isolées des coupeurs de routes ou de groupes rebelles ainsi que les différents foyers de tensions prévisibles au lendemain des échéances électorales.

Les estimations préliminaires indiqueront que le budget est insuffisant pour deux prisons basées sur le coût de l’ingénieur du PNUD. Le budget est élaboré dans l’optique d’assurer une bonne gestion, et avoir des ressources disponibles pour faire une exécution directe où l’UNOPS assume le rôle de maitre d’œuvre. Au cas òu il y aurait des économies sur une partie du budget celles-ci seront réallouées vers les travaux. Dans la mesure où il n’y aurait pas des économies importantes réalisées suite à l’exécution directe, une alternative devrait être trouvée avec les partenaires afin de réaliser un maximum de construction sur le terrain.

Chronogramme des activités

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

ANNEXE 1

RÉSUMÉ DU PROJET

| Numéro et intitulé du Projet: | CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS MODERNES. |
| --- | --- |
| Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): | UNOPS |
| Partenaire(s) d’exécution: | BINUCA/ OHCHR / UNOPS / MINISTERE DE LA JUSTICE |
| Zone d’intervention: | Bria et Bouca |
| Budget Total Approuvé: | $ 1.700.000 USD |
| Durée | Date de démarrage estimée: 31 /09/2010 Date de clôture 31/03/2012 |
| Date d’approbation/Comité de Pilotage: | 10 Août 2010 | Date de transfert de fonds par MDTF |  | Date de démarrage des activités: | 31 Septembre 2010 |
| Description du Projet: | Construire deux prisons modernes dans un chef lieu de préfecture. Lesdites prison comprendraient des quartiers différents pour hommes et femmes et seront dotées de matériels adéquats. |
| Objectif global de consolidation de la paix visé: | Mettre à la disposition du gouvernement Centrafricain deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de l’homme. |
| Résultats escomptés: | La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100- 120 personnes. Ces prisons comprennent des quartiers distincts équipés d’appareil modernes. Le personnel pénitentiaire est formé. |
| Activités clefs: | Identification des sites ; Planification détaillée et préparation logistique; Construction des prisons pendant 18 mois ; Remise officielle des édifices par l’UNOPS ; Formation par ENAM sur 12 mois à l’intention des régisseurs et gardiens de prisons. |
| Approvisionnement: | Matériel de construction, Assistance Technique, support logistique. |

# Footnotes

Essentiellement UNOPS utilise une adaptation de Prince II qui est en train d’être intégrée avec les différents systèmes de contrôle financière.

# Text boxes

Document de Programme

Activité : relecture  de

Des codes

Mois

1

2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

30

Organisme de mise en

œuvre

Résultat 1:    Structure de gestion et de planification opérationnelle

UNOPS

Préparation Activité 1

Recrutement de

Gestionnaire du Projet

UNOPS

Exécution

UNOPS

Préparation Activité 2

Recrutement du

personnel et assurer la

logistique nécessaire

UNOPS

Exécution Activité 2

UNOPS

Préparation Activité 3

Préparation d'une

planification détaillée

UNOPS

Exécution Activité 3

UNOPS

Résultat 2:   Deux

prisons construites

UNOPS

Préparation Activité 4

identification des sites

UNOPS

Exécution Activité 4

UNOPS

Préparation Activité 5

Préparations des

différents plans

UNOPS

Exécution Activité 5

UNOPS

Préparation Activité 6

Publication d'appel

d'offres

UNOPS

Exécution Activité 6

UNOPS

Préparation Activité 7

Travaux de construction

UNOPS

Exécution Activité 7

UNOPS

Préparation Activité 8

Remise officielle des

édifices

UNOPS

Exécution Activité 8

UNOPS

Préparation Activité 9,

garantie des travaux

UNOPS

Exécution Activité 9

UNOPS

Resultats 3. Personnel

formé

UNOPS/Binuca/ Ministère

Preparation Activite 10,

formation

UNOPS/Binuca/ Ministère

Execution Activite 10

formation

UNOPS/Binuca/ Ministère

Du:

date de démarrage du Programme  31 Septembre  2010

Au:

date de clôture du Programme 31 mars  2012

Article

Unit

Nombre de

unités

Prix de

unité

Cout

approximative

Responsable

Equipment

Téléphones Thuraya

unité

1

632

632

UNOPS

Radios Motorrola

unité

2

603

1,206

UNOPS

Radios Codan

unité

1

5,027

5,027

UNOPS

Voiture, doublé cabine pickup

unité

1

22,601

22,601

UNOPS

Motos

unité

2

1,000

2,000

UNOPS

Location voitures

jours

20

70

1,408

UNOPS

Mobilier et équipement du bureau

FFT

0.25

10,054

2,514

UNOPS

Ordinateur

FFT

1.5

1,400

2,100

UNOPS

Sous total

37,488

Personnel

Consultant Manager/ gestionnaire du projet

Par mois

0.3

12,500

3,750

UNOPS

Manager/gestionnaire du Projet (P3)

Par mois

0.6

20,246

14,148

UNOPS

Ingénieur Prison Bria

Par mois

2

2,075

4,150

UNOPS

Ingénieur Prison Bouca

Par mois

2

2,075

4,150

UNOPS

Chauffeur (prisons)

Par mois

2

332

664

UNOPS

Assistant administration finance (achat) (1)

Par mois

0.75

800

600

UNOPS

Assistant administration finance (paiements) 1

Par mois

0.75

800

600

UNOPS

Support administratif mise en œuvre (provision)

FFT

1.2

4,000

4,800

UNOPS

Missions et per diem  (provision)

Par mois

0.9

1,500

1,350

UNOPS

Sous total

32,212

Etude plan prisons

FFT

1

20,108

20,108

UNOPS

Sous total

20,108

Cout internet

Par mois

0.9

1,003

903

UNOPS

Cout téléphone\

Par mois

0.9

804

724

UNOPS

Consommables

Par mois

0.9

754

679

UNOPS

partage Services communs (UN) Bangui

Par mois

0.9

105

95

UNOPS

Entretien et fonctionnement de véhicules et motos

Par mois

0.75

2,086

1,565

UNOPS

Sous total

3,965

Soustotal

93,773

Résultat 1:

Planification

détaille et

préparation

logistique

Equipment

Mobilier et équipement du bureau

FFT

0.3

3,016

905

UNOPS

Equipment IT

FFT

0.3

3,016

905

UNOPS

Sous total

1,810

Personnel

Manager/gestionnaire du Projet (P3)

Par mois

4.5

20,248

91,109

UNOPS

Ingénieur Prison Bria

Par mois

14

2,075

29,052

UNOPS

Ingénieur Prison Bouca

Par mois

14

2,075

29,052

UNOPS

Chauffeur (prisons)

Par mois

15

332

4,977

UNOPS

Assistant administration finance (achat) (1)

Par mois

4.5

800

3,600

UNOPS

Assistant administration finance (paiements) 1

Par mois

4.5

800

3,600

UNOPS

Support administratif mise en œuvre  (provision)

FFT

2.4

4,000

9,600

UNOPS

Missions et per diem  (provision)

Par mois

4.5

1,500

6,750

UNOPS

Sous total

177,740

Constructions prisons

FFT

1

1,240,902

1,240,902

UNOPS

Sous total

1,240,902

Cout internet

Par mois

4.5

1,003

4,515

UNOPS

Cout téléphone

\

Par mois

4.5

804

3,619

UNOPS

Consommables

Par mois

4.5

754

3,393

UNOPS

partage  Services communs (UN) Bangui

Par mois

4.5

105

474

UNOPS

Entretien et fonctionnement de véhicules et motos

Par mois

4.5

2,086

9,388

UNOPS

Réunions comité de pilotage

,

suivi évaluation

FFT

2

1,000

2,000

UNOPS

Sous total

23,390

Sous total

1,441,622

Total première et deuxième phase

&

formation

1,588,785

frais de gestion (7%)

111,215

Total

1,700,000

Résultat

3

:

Exécution des

travaux et

clôture