PEACEBUILDING FUND

PAGE DE GARDE DU DOCUMENT DE PROJET

| Intitulé du Projet: RSS Construction de casernes militaires et de brigades de la Gendarmerie nationale | Agence NU bénéficiaire: UNOPS |
| --- | --- |
| Contact: Ministère de la Défense Nationale, Direction des Infrastructures / Direction Administrative et Financière DDR Téléphone : (00236) 75 538 360 / (00236) 21 618 674 (00236) 75 50 16 33 / (00236) 21 61 31 49 Courriel : manu.ouili@gmail.com gregboguin@yahoo.fr UNOPS Paulo Neves Empadinhas Africa Regional Cluster Manager UNOPS Africa Regional Office +27 716098051 pauloe@unops.org | Partenaire(s) d’exécution: Ministère de la Défense Nationale |
| Numéro du Projet: Description du Projet: Construction d’une caserne avec logements sociaux et cinq brigades de la Gendarmerie pour permettre aux militaires et gendarmes de bien accomplir leurs missions. | Zone d’intervention : 1) - Casernes Bossangoa (constuction neuve) /- Consolider Bria / 2) – 5 Brigades de gendarmerie à Bossangoa, Bouca, Bria, Ippy et Pissa. |
|  | Coût Total du Projet: 5.000.000 USD Contribution du PBF: 5.000.000 USD. Contribution du Gouvernement: - Autres contributions: - Total: 5.000.000 USD |
|  | Date de démarrage estimée et durée du projet: 31 Septembre 2010. Durée estimé 18 mois, jusqu’au 31 Mars 2012. |
| Score pour le Genre : 1 |
| Domaine Prioritaire PBF et Résultats: Réforme du Secteur de la Sécurité - Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites. - Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national en déployant les militaires et gendarmes - Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille. - Capacité technique du Génie Militaire renforcée. |
| Extrants et activités clés : Construction d’une caserne à Bossangoa et cinq brigades de gendarmerie comportant (i) environ 94 bâtiments pour la casernes et (ii) Consolider les structures de la caserne de BRIA et (iii) un total de 20 bâtiments pour les brigades avec une capacité de logement de 120 militaires et familles dans la caserne et 35 gendarmes et familles dans les brigades. |

| Coprésidents du Comité de Pilotage Mixte |
| --- |
| S.E. Mme. Sahle-Work ZEWDE Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en Centrafrique Signature Date et seau | S.E. Sylvain Maliko Ministre d’Etat au Plan, à l’Economie et à la Coopération Internationale Signature Date et seau |
| Agence(s) NU bénéficiaire : UNOPS | Partenaire(s) d’Exécution : |
| Jose Salema Directeur Régional pour l’Afrique UNOPS Signature Date et seau | S.E. Jean Francis BOZIZE Ministre de la Défense Nationale Signature Date et seau |

Contexte et Justification

- Analyse de la situation et contexte

Les crises successives ont causé de lourdes pertes au sein des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) aussi bien sur le plan humain, opérationnel que logistique et ont provoqué une déstructuration sans précédente du système de sécurité du pays. Quatre ans après les élections, la Centrafrique ne dispose toujours pas des FDS capables d’assurer pleinement la sécurité à l’intérieur et aux frontières du pays à fin de protéger les populations et les institutions de l’Etat. Cette situation est consécutive à un manque cruel de moyens financiers, matériels et logistiques. La concentration des FDS à Bangui, l’absence de moyens de projection appropriés et les problèmes d’infrastructures se traduisent par des délais d’interventions trop longs.

- Justification du Projet

Ce projet se situe dans la Réforme du Secteur de Sécurité, Désarmement, Démobilisation et la Réintégration. Le projet adresse la réorganisation, formation, équipement et le déploiement sur le territoire national des Forces de Sécurité. Ainsi le projet est inscrit dans le Plan Prioritaire Révisé de Consolidation de la Paix sous action prioritaire 1. Les FDS sont professionnelles et opérationnelles dans les zones post conflit où les populations et les institutions de l’Etat sont protégées par elles.

Ce projet débouche sur la construction des casernes militaires et brigades de la gendarmerie pour le pré positionnement des FDS sur le territoire national afin d’accomplir sa mission de consolidation de la paix et la sécurisation de la population civile qui pourra ainsi reprendre les activités économiques. Le projet vise également l’amélioration des conditions de vie des femmes et familles des FDS qui sont actuellement souvent logés dans des conditions inappropriées.

Malgré le caractère essentiel du projet pour renforcer la stabilité en RCA, aucun bailleur de fond n’a alloué des ressources pour ce projet et aucun autre financement n’est disponible.

Le projet permettra de résoudre l’important problème d’insécurité dans l’arrière pays suite à l’absence des FDS et contribuera à soutenir l’engagement des parties prenantes dans le processus de consolidation de la paix.

- Cadre Logique y compris la stratégie d’exécution

Ledit projet a pour objectif fondamental  de mettre à la disposition du Gouvernement Centrafricain en 18 mois une caserne pour une compagnie dans la zone de Bossangoa avec 94 bâtiments. Avec le reliquat qui pourrait être dégagé sur le budget, les structures de la caserne de BRIA seront consolidées ainsi que la construction de cinq brigades de gendarmerie dans des zones à déterminer sur toute l’étendue du territoire national avec 5 bâtiments par brigade permettant  de loger 7 gendarmes et familles par brigade.

Pour atteindre cet objectif global, les étapes intermédiaires  ci-dessous sont nécessaires :

- Initier et compléter les différents études et planification des travaux et assure l’identification les zones pour la construction notamment pour les brigades ;

- Construire les structures pendant 15 mois ;

- Remettre officiellement les structures au Gouvernement Centrafricaine.

Activités

- Planification détaillée et préparation logistique (3 mois):

  - Recrutement du personnel du projet avec la logistique nécessaire ;

  - Identification des sites et complément de différentes études et planification des travaux;

- Construction et consolidation de casernes et brigades (15 mois):

  - Implémentation des différents plans en étroite collaboration avec l’armée ;

  - Construction de la caserne de Bossangoa, renforcement de la caserne de Bria et 5 brigades pendant 15 mois;

  - Réception officielle des édifices et signature de la garantie du parfait achèvement.

Résultats

Aux termes de ce projet,

- Une planification détaillée et préparée.

- Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites. La caserne de Bria consolidée.

- Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national en déployant les militaires et gendarmes

- Meilleures conditions de vie des FDS et leur famille.

- Capacité technique de Génie Militaire renforcée.

| Objectifs | Indicateurs objectivement vérifiables/Cibles | Moyens de vérification | Principales hypothèses |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif global de consolidation de la paix Faire face a l’épineux problème de l’insécurité a l’intérieur du pays par le redéploiement des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et par le renforcement de sa capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire. Ramener la sécurité et la justice afin de redonner confiance a la population pour la consolidation de la paix et pour permettre la reprise des activités économiques. | Capacité d’interventions renforcées par un meilleur déploiement des forces Armées. | Rapports de sécurité | La sécurité dans le pays ne se détériore pas de même que la sécurité et la justice sont effectivement améliorées avec le redéploiement des Forces Armées |
| Objectifs immédiats : Assurer l’hébergement adéquat des FDS et leurs familles dans les casernes afin de garantir un déploiement professionnel et améliorer les conditions de vie de FDS. | Conception et construction d’une caserne, cinq brigades de gendarmerie et consolidation des structures existantes de la caserne de Bria. | Réception des édifices construits sur le terrain | Financement du projet |
| Résultats attendus : Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites. Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national en déployant les militaires et gendarmes Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille. Capacité technique du Génie Militaire renforcée. | Une caserne et cinq brigades construites et une caserne consolidée. | Réception des édifices construits sur le terrain Tous les ingénieurs participants dans les travaux ont reçu une formation Prince II et les formations de base de l’UNOPS. | Financement du projet |

BUDGET DETALLE DU PROJET

Résultat 2 : Construction et renforcement de caserne et brigades

BUDGET CONSOLIDE DU PROJET

| CATEGORIE** | Article | Prix de l’Unité | Nombre d’Unités | COǙT TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Provisions, Produits, équipements, transport |  |  |  | 142,632 |
| 2. Personnel (staff, consultant et voyages) |  |  |  | 358,681 |
| 3. Formation des partenaires |  |  |  | 2,100 |
| 4. Contrats y compris compagnies, services professionnels, octrois |  |  |  | 4,098,257 |
| 5. Autres coûts directs |  |  |  | 71,227 |
| Sous-total |  |  |  | 4,672,897 |
| Frais de gestion *** |  |  |  | 327,103 |
| TOTAL |  |  |  | 5,000,000 |

- Arrangements de gestion et de coordination

UNOPS a accumulé une expérience et compétence globale dans l’exécution des projets dans des pays post conflits. Dans ce contexte la demande du Gouvernement et du système des Nations Unies pour donner un appui dans la réalisation concrète dans activités du Fonds de Consolidation de la Paix va se baser sur des expériences et compétences déjà acquises et testées  dans des projets similaires dans le continent Africain, comme par exemple, Cote Ivoire, DRC, Liberia, Somalie, etc.

Afin de bien répondre aux besoins du bénéficiaire, l’UNOPS s’assurera que le projet est mis en œuvre en étroite coordination avec l’Armée à chaque étape notamment, après la mise en place de la structure du projet, UNOPS produira en concertation avec le Génie Militaire une planification détaillée avec des plans, spécifications et méthodologie d’exécution sur la construction et réhabilitation de caserne.

Plus particulièrement, l’UNOPS veillera à ce que toutes les constructions soient bien conçues et conformes aux standards techniques. L’UNOPS intègre le projet dans son propre système d’appui technique afin qu’il donne la meilleure valeur pour l’investissement prévu. Afin de fournir un réel plan de qualité UNOPS va également soumettre à son unité interne spécialisé le contrôle et vérification de ces plans afin d’incorporer l’expérience internationale de l’organisation.

La clé dans le système d’appui technique de l’UNOPS est la supervision globale par un comité de pilotage ainsi que la gestion du projet par étapes séparées dans des unités logiques avec une clôture et évaluation après chaque étape. Ce système permet une approche évolutive surtout dans des conditions où il y a encore beaucoup de variables inconnues au début du projet en s’orientant vers les résultats à obtenir en accord avec l’approche précisée avant chaque étape. Le comité de pilotage mentionné ci-dessus concernera spécifiquement les aspects opérationnels du présent projet comme cadre de concertation et d’orientation.

Le projet bénéficiera des structures de base mises en place pour la mise en œuvre de deux projets de construction avec de fond PBF, la construction des casernes et brigades ainsi que le projet de construction de prisons afin de réduire le coût d’exécution. Plus précisément, le personnel suivant sera recruté (et servira a l’exception du personnel militaire aux deux projets) :

- Un manager du projet

- Un homologue National désigné par le Ministère de la Défense Nationale

- Deux ingénieurs de Génie Militaire spécialisés dans la construction de bâtiments, mis à disposition par le Ministère de la Défense Nationale

- Cinq conducteurs des travaux mis à disposition par le Ministère de la Défense Nationale

- Un administrateur financier, mis à disposition par le Ministère de la Défense Nationale

- Deux assistants administrative et finance

- Trois chauffeurs mis à disposition par le Ministère de la Défense Nationale

Une première activité pour le manager sera, en étroite collaboration, avec les partenaires, l’élaboration du document d’initiation du projet suivi par des planifications plus détaillées.

Dans le cas échéant, le personnel pour un appui ponctuel pourrait être recruté suivant le rapport de tâche, en fonction de chaque évaluation du projet et besoins opérationnels.

Il est proposé de partager les coûts communs comme le coût du manager avec le projet de construction des prisons afin mieux utiliser les ressources disponibles du PBF. Un budget consolidé pour les deux projets est présente dans les annexes.

L’équipe du projet est basé à  Bangui. Une antenne du projet sera aussi établie á Bria et á Bossangoa et se chargera des opérations de  construction de casernes à Bria et Bossangoa.

Collaboration avec le Génie Militaire.

Suite aux discussions avec les représentants du Ministère de la Défense Nationale, afin de renforcer les capacités du Génie Militaire et réduire les coûts opérationnels, la Direction d’Infrastructure a proposé d’exécuter une partie du projet, en s’appuyant sur les moyens propres de la défense Nationale. Dans cette optique la Direction d’Infrastructure sera considérée comme un contractant présélectionné. Sur le plan organisationnel il est prévu que le Conseiller technique de l’UNOPS élabore avec son homologue centrafricain la planification détaillée. Suivant ce planning,  l’homologue national assure le déploiement nécessaire du personnel d’appui. Pour des raisons de transparence, le personnel utilisant le système UNOPS pour des transactions financières devra signer un contrat avec UNOPS.

Le personnel ainsi recruté fera l’objet d’une mise en disponibilité temporaire pour les besoins du projet. Dans ce cas, les conditions d’engagement de ce personnel seront discutées formellement au moment opportun.

6.	Suivi et Evaluation

Le suivi et l’évaluation se feront  conjointement par le comité de pilotage composé par le Ministère de la Défense, le Fonds pour la Consolidation de la Paix et l’UNOPS. Ce comité aura pour mission :

- d’assurer le pilotage et la coordination générale du projet,

- de vérifier et d’approuver les propositions de programmation annuelle,

- de vérifier les projets de devis,

- d’analyser les rapports d’exécution ainsi que les rapports de suivi de la maitrise d’œuvre,

- d’assurer les arbitrages nécessaires et de décider, le cas échéant, des réorientations au cours de la mise en œuvre.

Le comité se réunira sur une base régulière suivant le programme d’activités.

- Analyse de risques et hypothèses

- La situation sécuritaire reste stable

- Des interférences bureaucratiques pourraient entraîner un retard dans l’exécution du projet.

- Un délai relatif au problème d’accessibilité, pourrait également retarder l’exécution des travaux.

- Le Génie Militaire a effectivement la capacité et la disponibilité pour exécuter en étroite collaboration sous la supervision de l’UNOPS en temps que conseiller technique.

Chronogramme des activités

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

ANNEXE 1

RÉSUMÉ DU PROJET

| Numéro et intitulé du Projet: | CONSTRUCTION D’UNE CASERNE, BRIGADES ET LOGEMENTS SOCIAUX DES FDS. |
| --- | --- |
| Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): | UNOPS |
| Partenaire(s) d’exécution: | UNOPS/MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE |
| Zone d’intervention: | Bossangoa, Bouca, Bria, Ippy, Pissa |
| Budget Total Approuvé: | $ 5.000.000 USD |
| Durée | Date de démarrage estimée: 31 /09/2010 Date de clôture opérationnelle 31/03/2012 |
| Date d’approbation/Comité de Pilotage: | 10.08.10 | Date de transfert de fonds par MDTF |  | Date de démarrage des activités: | 31 Septembre 2010 |
| Description du Projet: | La construction d’une caserne avec logements sociaux, la consolidation de la caserne de Bria, de cinq brigades pour permettre aux militaires et gendarmes de bien accomplir leurs missions. |
| Objectif global de consolidation de la paix visé: | Faire face à l’épineux problème de l’insécurité à l’intérieur du pays par le redéploiement des FDS et par le renforcement de leur capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire. Ramener la sécurité et la justice afin de redonner confiance à la population pour la consolidation de la paix et pour permettre la reprise des activités économiques |
| Résultats escomptés: | Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites. Une caserne consolidée à Bria. Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national en déployant les FDS. Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille. Capacité technique du Génie Militaire renforcée. |
| Activités clefs: | Mise en place de structure de gestion et planification. Construction d’une caserne, consolidation de caserne de Bria et construction de 5 brigades |
| Approvisionnement: | Matériaux de construction, transport et autres équipements et assistance technique. |

# Footnotes

Plan Prioritaire Révise de Consolidation de la Paix, page 10 résultat 1 Annexe Cadre des résultats. Février 2010

Essentiellement UNOPS utilise une adaptation de Prince II qui est en train d’être intégrée avec les différents systèmes de contrôle financière.

# Text boxes

Document de Programme

Article

Nombre de

unités

Prix de

unité

Cout

approximatif

Voiture , 4*4 toute terrain

1

36,006

36,006

Telephones Thuraya

2

632

1,265

Radio's Motorrola

10

603

6,032

Radio's Codan

3

5,027

15,081

Voiture,double cabin pickup

2

22,601

45,202

Motos

5

1,000

5,000

Location voitures

60

70

4,223

Mobilier et équipement du bureau

0.75

10,054

7,541

Laptop

4

2,000

8,000

Ordinateur

4.5

1,400

6,300

Imprimantes/photocopieuse

1

3,760

3,760

Sous total

138,409

Consultant Manager/ gestionaire du projet

0.7

12,500

8,750

Manager/gestionnaire du Projet (P3 )

1.4

20,2466

28,345

Homologue national

3

302

905

Ingénieur Brigades et renforcement camp de Bria

3

302

905

Ingénieur Caserne Bossangoa

(

pret

)

3

302

905

Administrateur financier,

3

302

905

Chauffeurs( casernes pret)

4

101

402

Chauffeur Bangui

2

101

201

Assistant administration finance (achat) (1)

1.75

800

1,400

Asssitant adminstration finance (payments) 1

1.75

800

1,400

Support administratif mise en œuvre (provision)

2.8

4,000

11,200

Missions et per diem (provision)

2.1

1,500

3,150

Sous total

58,468

Etude plan casernes et brigades

1

50,270

50,270

Etude plan prisons

0

0

0

Rehabilitation 2 batiments, environ 10 bureau

1

50,000

50,000

Sous total

100,270

Cout internet

2.1

1,003

2,107

Cout telephone

2.1

804

1,689

Consommables

2.1

754

1,584

partage Services Communs(UN) Bangui

2.1

105

221

Entretien et fonctionnement de véhicules et motos

1.75

2,086

3,651

Sous total

9,252

Formation personel

0.7

3,000

2,100

Soustotal

2,100

Total resultat 1

306,399

Résultat

1

:

Planification detaille et

preparation logistique

Article

Nombre de

unités

Prix de

unité

Cout

approximatif

Mobilier et équipement du bureau

0.7

3,016

2,111

Equipment IT

0.7

3,016

2,111

Sous total

4,223

Manager/gestionnaire du Projet (P3 )

10.5

20,246

212,588

Homologue national

15

302

4,524

Ingenieur Brigades et consolidation camp de Bria

15

302

4,524

Ingénieur Caserne Bossangoa

(

pret

)

15

302

4,524

Conducteur des travaux

50

201

10,054

Administrateur financier,

15

302

4,524

Chauffeurs( casernes pret)

30

101

3016

Chauffeur Bangui

15

101

1,508

Assistant administration finance (achat) (1)

10.5

800

8,400

Asssistant adminstration finance (payments) 1

10.5

800

8,400

Support administratif (provision)

5.6

4,000

22,400

Missions et per diem (provision)

10.5

1,500

15,750

Sous total

300,213

Construction casernes et brigades

1

3,951,957

3,995,987

Entretien bureau

1

2,000

2,000

Sous total

3,997,987

Cout internet

10.5

1,003

10,536

Cout telephone\

10.5

804

8,445

Consommables

10.5

754

7,918

partage  Services Communs (UN) Bangui

10.5

105

1,107

Entretien et fonctionnement de véhicules et motos

10.5

2,086

21,905

Reunions comité de pilotage, suivi evaluation

6

2,011

12,065

Sous total

61,975

Total resultat 2

4,364,398

Totale resultat 1 & 2

4,672,897

frais de gestion (7%)

327,103

Total resultat 1 et 2

5,000,000

Resultat 2: Construction et

renforcement de casernes et

brigades

Activité

:

relecture  de

Des codes

Mois

1

2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

30

Organisme de mise

en œuvre

Résultat

1

:

Structure de gestion et de planification opérationnelle

UNOPS

Préparation Activité

1

Recrutement de

Gestionnaire du Projet

UNOPS

Exécution

UNOPS

Préparation Activité

2

Recrutement du

personnel et assurer la

logistique nécessaire

UNOPS

Exécution Activité

2

UNOPS

Préparation Activité

3

Préparation d

'

une

planification détaille

UNOPS

Exécution Activité

3

UNOPS

Résultat

2

:

2

casernes et 5 brigades

UNOPS

Préparation Activité

4

identification des sites

UNOPS

Exécution Activité

4

UNOPS

Préparation Activité

5

Préparations des

différents plans

UNOPS

Exécution Activité

5

UNOPS

Préparation Activité

6

Publication d'appel

d'offres

UNOPS

Exécution Activité

6

UNOPS

Préparation Activité

7

Travaux de construction

UNOPS

Exécution Activité

7

UNOPS

Préparation Activité

8

Réception officielle des

édifices

UNOPS

Exécution Activité

8

UNOPS

Préparation Activité

9

,

garantie des travaux

UNOPS

Exécution Activité

9

UNOPS

Au:

date de clôture du Programme

31

mars

2012