FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel (Janvier à Mars 2012)

| Période couvert (Trimestre) | JANVIER – MARS 2012 |
| --- | --- |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS |
| Agence bénéficière: | BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI AUX PROJETS (UNOPS) |
| Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | Ministère de Justice BINUCA (OHCHR) |
| Date d’approbation par le Comité de Pilotage: | 10 Août 2010 |
| Budget total alloué | 1.700.000 $ |
| Fonds engagés du budget total alloué | 1 700 000 $ | % de fonds engagés / budget total alloué: | 100 % |
| Fonds dépensés du budget total alloué: | 636.135,41$ | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 37.42 % |
| Date de clôture prévue: | 31 Aout 2012 | Retard éventuel (mois): | 5 mois |
| Domaine d’investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets/Gouvernement et état de droit Construction 2 prisons pour le gouvernement Centrafricain | Domaine de priorité d’investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Deux prisons construites incluant des cellules spécifiquement destinés aux femmes. Formation assurée des régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes). |  |
| Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Formation de 46 régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes). | Résultat attendu 1 : Trente six régisseurs et gardiens de prison sont formés en 12 mois. Formation du personnel pénitentiaire Réalisations accomplies : Formation du personnel pénitentiaire en cours | Contrainte(s) : Solution(s) Proposée(s) : |
| 2 Sites retenus : Bria - Bouca | Résultat attendu 2 : La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100- 120 personnes Réalisations accomplies : Deux missions pour indemniser les occupants traditionnels des sites retenus Bouca : du 24 au 28 Février 2012 Bria : du 02 Au 06 Mars 2012 Mission d’exhumation et de ré-inhumation avec la Croix Rouge Nationale Deux contrats de construction signés par UNOPS et deux Entreprises GEV et ZO TI KWA, respectivement à Bria et Bouca 30% de l’avance de démarrage reçu par chaque Entreprise. Nettoyage, terrassement et installation de chantier Réception de l’approvisionnement des chantiers en matériaux locaux et importés Installation, fouilles et fondation | Contrainte(s) : Solution(s) Proposée(s) : |
| Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) Note : les Entreprises sont en train de finaliser la première partie des travaux tel que décrit dans les contrats. |  |

# Footnotes

# Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

# 2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.