Mali, Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale

Proposition d’Appui pour le Secteur Réhabilitation

Sous Secteur Sécurité

2014

| Entités Nationales soumissionnaires |  | Ministère de la sécurité |
| --- | --- | --- |
| Date de la soumission |  |  |
| Date de la Révision Eventuelle |  |  |
| Montant |  | Total |
|  | EN FCFA | 517 269 373 Cinq Cent Dix Sept Millions Deux Cent Soixante Neuf Mille Trois Cent Soixante Treize |
|  | En Dollars | 1 034 539 |
| Description des Contrôles ex-post proposés |  | 1. Vérification des produits sur un échantillon de bénéficiaires 2. Vérification du respect des procédures nationales pour l’approbation des marchés 3. Vérification des livres comptables, conformité des dépenses par rapport aux catégories 4. Les autres vérifications proposées dans le plan d’audit de l’auditeur externe retenu par le Comité de pilotage |
| Evaluation et commentaires par le Secrétariat Technique de la proposition soumise | SHA et Pool Technique Des PTF | La présente Proposition d’Appui de la Direction générale de la protection civile à travers son département de tutelle le Ministère de la Sécurité a été examinée, puis approuvée par le Secrétariat Technique élargi aux experts dudit Ministère, ainsi qu’au coordonnateur du groupe thématique des bailleurs du secteur de la sécurité civile à l’issue d’une série de réunions. Les activités proposées sont tirées des lignes budgétaires de la Loi des Finances 2014 adoptée. Aussi, le Secrétariat Technique n’a pas d’objection quant à son adoption par le Comité de Pilotage. |
|  | Experts PTFs |  |

| Proposition d’Appui au Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale du Mali –Décembre 2013 Sous Secteur Sécurité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif sectoriel 1 : Restaurer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Le FNSES s’intègre dans la LDF 2013 votée. La réalisation d’activités financées par le FNSES pourrait contribuer à l’atteinte des cibles des indicateurs ci-dessous en 2014. Indicateur 1.1: Taux d’intervention pour les accidents routiers (nombre d’intervention pour les accidents routiers/nombre de secours demandés) Situation de réf. 2011: 60% Cible 2013: 70 à 80% au moins Indicateur 1.2 : Taux d’intervention pour les accidents fluviaux(nombre d’intervention pour les accidents fluviaux/nombre de secours demandés) Situation de réf 2011 : 40% Cible 2013 : 60% au moins Indicateur 1.3 : Taux d’intervention pour les cas d’incendie(nombre d’intervention pour les incendies/nombre de secours demandés) Situation de réf : 2011 70% Cible 2013 : 80% au moins Indicateur 1.4 : Taux d’intervention pour les cas d’inondation (nombre d’intervention pour les inondations/nombre de secours demandés) Situation de réf 2011 : 40% Cible 2013 : 60% au moins Indicateur 1.5 : Taux d’intervention pour les cas de secours à personne (nombre d’intervention pour les secours à personne /nombre de secours demandés) Situation de réf 2011 : 65% Cible 2013 : 80% Indicateur 1.6: Taux d’intervention pour les faits d’animaux (nombre d’intervention pour les faits d’animaux /nombre de secours demandés) Situation de réf 2011 : 30% Cible 2013 : 50% Indicateur 1.7 : Taux de sécurisation des personnes et de leurs biens. Situation de réf. 2011: 80% 2012 : 05%¨ 2013 : 50% Cible 2014: 92% Indicateur 1.8 : Taux d’intervention pour les Homicides volontaires. Situation de réf. 2011: 80% 2012 : 05% 2013 : 50% Cible 2014: 92% Indicateur 1.9 : Taux d’intervention pour les Vols. Situation de réf. 2011: 80% 2012 : 05% 2013 : 60% Cible 2014: 98% |  |  |  |  |
| Montant total 517 269 373 FCFA |  |  |  |  |
| Activité prioritaire 1.1 Restauration de l’infrastructure des Directions régionales de la Protection Civile de Tombouctou et Gao |  |  | Total Budget 1.1 en FCFA : 82 200 000 |  |
| Produit attendu 1.1 : Les locaux des Directions régionales de la Protection Civile de Tombouctou et Gao sortent d’un état de délabrement pour un état de convivialité pour le personnel. |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 82 200 000 |  |
| Activité prioritaire 1.2 Dotation des locaux de la Protection Civile Tombouctou et Gao en mobiliers et matériels informatiques |  |  | Total Budget 1.2 en FCFA : 60 000 000 |  |
| Produit attendu 1.2: le personnel des Directions régionales de la Protection Civile de Tombouctou et Gao est dans une condition minimale de travail |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 60 000 000 |  |
| Activité prioritaire 1.3 Dotation des directions régionales de Tombouctou et Gao en matériels de travail ( matériels de secours, appareils médicaux) |  |  | Total Budget 1.3 en FCFA : 45 000 000 |  |
| Produit attendu 1.3: Les Directions régionales de la Protection Civile Tombouctou et Gao sont efficaces dans l’exercice de leur mission régalienne (sauvetage des personnes et des biens) |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 45 000 000 |  |
| Activités prioritaires 1.4 Construction du peloton de la Garde Nationale à Youwarou ; |  |  | Total Budget 1.1 en FCFA : 1 69. 000.000 |  |
| Produit attendu 1.4 : Les locaux du peloton de la Garde Nationale à Youwarou sont construits. |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 69.000.000 |  |
| Activités prioritaires 1.5 Construction du peloton de la Garde Nationale à Tenenkou |  |  | Total Budget 1.2 en FCFA : 66 069 373 |  |
| Produit attendu 1.5 : Les locaux du peloton de la Garde Nationale à Tenenkou sont construits. |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 66.069 373 |  |
| Activité prioritaire 1.6 Construction de brigade territoriale de Gendarmerie à Youwarou ; |  |  | Total Budget 1.1 en FCFA : 1. 76. 000.000 |  |
| Produit attendu 1.6 : Les locaux de brigade territoriale de Gendarmerie à Youwarou sont construits ; |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 76.000.000 |  |
| Activités prioritaires 1.7 Réhabilitation des bâtiments en bail de l’antenne OCS à Tombouctou, Gao et Kidal |  |  | Total Budget 1.1 en FCFA : 19. 000.000 |  |
| Produit attendu 1.7 : Les locaux en bail de l’antenne OCS à Tombouctou, Gao et Kidal sont réhabilités. |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 19.000.000 |  |
| Activités prioritaires 1.8 Construction Bureaux de l’antenne de Tombouctou, Gao et Kidal |  |  | Total Budget 1.2 en FCFA : 24.000.000 |  |
| Produit attendu 1.8: Les locaux de l’antenne de l’OCS à Tombouctou, Gao et Kidal sont construits. |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 24.000.000 |  |
| Activités prioritaires 1.9 Achat équipements (Groupe électrogène, Mobiliers de bureau et matériels informatiques) pour Tombouctou, Gao et Kidal |  |  | Total Budget 1.3 en FCFA : 76.000.000 |  |
| Produit attendu 1.9: Les locaux de l’antenne de l’OCS à Tombouctou, Gao et Kidal sont équipés. |  | [5-234-10] Dépenses en Investissement | 76.000.000 |  |

Entité Nationale Responsable de l’Exécution

S.E.M Ministre de la sécurité …………………………………. …………………………… Signature Date

Décision du Comité de Pilotage

Décision du Comité de Pilotage Approuvé Approuvé avec modifications Ajourné

Remarque :

P/le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Président du Comité de Pilotage du FNSES, PO/ Le Ministre Délégué Chargé du Budget, Monsieur Madani TOURE …………………………………. …………………………… Signature Date

Les paiements se font en US $ en fonction des contributions effectivement reçues. Les montants en CFA sont donc donnés à titre indicatif. Ils seront ajustés à la hausse ou à la baisse en fonction du taux de change.

Conformité au Plan d’Activité, au budget disponible, aux capacités de l’Entité Nationale, au cadre stratégique du secteur et autres appuis disponibles etc.

Extrait  du Plan d’Activité 2014 du Fonds sur la base des objectifs et  indicateurs sectoriels existants.