Mali, Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale

Proposition d’Appui pour le Secteur Réhabilitation

Sous Secteur Administration et Collectivités territoriales

2014

| Entités Nationales soumissionnaires |  | Ministère de l’Administration Territoriale et Collectivités territoriales |
| --- | --- | --- |
| Date de la soumission |  |  |
| Date de la Révision Eventuelle |  |  |
| Montant |  | Total |
|  | EN FCFA | 171 167 897 Cent Quatre Vingt Deux Millions Cent Soixante Sept Mille Huit Cent Quatre Vingt Dix Sept |
|  | En Dollars | 342 336 |
| Description des Contrôles ex-post proposés |  | 1. Vérification des produits sur un échantillon de bénéficiaires 2. Vérification du respect des procédures nationales pour l’approbation des marchés 3. Vérification des livres comptables, conformité des dépenses par rapport aux catégories 4..Les autres vérifications proposées dans le plan d’audit de l’auditeur externe retenu par le Comité de pilotage |
| Evaluation et commentaires par le Secrétariat Technique de la proposition soumise | SHA et Pool Technique Des PTF | La présente Proposition d’Appui du Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités territoriales a été examinée, puis approuvée par le Secrétariat Technique élargi aux experts dudit Ministère, ainsi qu’au coordonnateur du groupe thématique des bailleurs du secteur de l’Administration à l’issue d’une série de réunions. Les activités proposées sont tirées des lignes budgétaires de la Loi des Finances 2014 adoptée. Aussi, le Secrétariat Technique n’a pas d’objection quant à son adoption par le Comité de Pilotage. |
|  | Experts PTFs |  |

| Proposition d’Appui au Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale du Mali –Décembre 2013 Sous Secteur de l’Administration et des Collectivités |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif sectoriel 1 : Rétablissement des Structures Administratives dans la ville de Diabaly et de Nampala l’amélioration des conditions de vie et de travail des structures locales. Le FNSES s’intègre dans la LDF 2014 votée. La réalisation d’activités financées par le FNSES pourrait contribuer à l’atteinte des cibles des indicateurs ci-dessous en 2014. Indicateur 1 : Autorités présentes dans les sous prefectures de Diabaly et Nampala. Situation de référence : Cible : Indicateur 2 : Nombre d’agents présents dans les sous prefectures de Diabaly et Nampala. Situation de référence : Cible : Indicateur 3 : Nombre d’actes administratifs délivrés par les sous prefectures de Diabaly et Nampala. Situation de référence : Cible : |  |  |  |  |
| Montant total 171 167 897 FCFA |  |  |  |  |
| Activités prioritaires 1.1 Réhabilitation de la Sous préfecture de Nampala |  |  | Total Budget 1.1 |  |
| Produit attendu 1.1.1 : Les Bâtiments servant de bureaux du Sous-Prefet de Nampala sont réhabilités. |  | [5-231-10] Travaux et Construction, UF : 3-8-0-0133-009-1380-01-1 | 36 700 000 |  |
| Activités prioritaires 1.2 Réhabilitation de la résidence du Sous-préfet de Nampala |  |  | Total Budget 1.2 |  |
| Produit attendu 1.2.1: La résidence du Sous-préfet de Nampala est réhabilitée |  | [5-231-10] Travaux et Construction, UF : 3-8-0-0133-009-1380-01-1 | 31 000 000 |  |
| Activités prioritaires 1.3 Réhabilitation de la Salle de réunion de la Sous-préfecture de Diabaly |  |  |  |  |
| Produit attendu 1.3.1 : La salle de réunion de la Sous-préfecturede Diabaly est réhabilitée |  | [5-231-10] Travaux et Construction, UF : 3-8-0-0133-009-1380-01-1 | 18 967 897 |  |
| Activités prioritaires 1.4 La construction de la Banque de céréales de Diabaly |  |  |  |  |
| Produit attendu 1.4.1 La Banque de céréale de Diabaly est construite |  | [5-231-10] Travaux et Construction, UF : 3-8-0-0133-009-1380-01-1 | 50 500 000 |  |
| Activités prioritaires 1.5 La réhabilitation de la Mairie de Diabaly |  |  |  |  |
| Produit attendu 1.5.1 La Mairie de Diabaly est réhabilitée |  | [5-231-10] Travaux et Construction, UF : 3-8-0-0133-009-1380-01-1 | 34 000 000 |  |

Entité Nationale Responsable de l’Exécution

S.E.M Ministre de l’Administration Territoriale …………………………………. …………………………… Signature Date

Décision du Comité de Pilotage

Décision du Comité de Pilotage Approuvé Approuvé avec modifications Ajourné

Remarque :

P/le Ministre de l’Economie et des Finances, Président du Comité de Pilotage du FNSES, PO/ Le Ministre Délégué Chargé du Budget, Monsieur Madani TOURE …………………………………. …………………………… Signature Date

Les paiements se font en US $ en fonction des contributions effectivement reçues. Les montants en CFA sont donc donnés à titre indicatif. Ils seront ajustés à la hausse ou à la baisse en fonction du taux de change.

Conformité au Plan d’Activité, au budget disponible, aux capacités de l’Entité Nationale, au cadre stratégique du secteur et autres appuis disponibles etc.

Extrait  du Plan d’Activité 2014  du Fonds sur la base des objectifs et  indicateurs sectoriels existants.